مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

طرح توسعه تولید ورق پلی پروپیلن و پوشه پلاستیکی

تاریخ: زمستان 1392

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | تولید ملزومات اداري ومدرسه اي پلاستيكي |
| --- | --- |
| نوع محصول توليدي | ورق پلی پروپیلن و پوشه پلاستیکی |
| ظرفيت اسمي | سالانه 150 تن ورق پلی پروپیلن، 8,437,500 پوشه طلقی و 55,125,000 کاور کاغذ |
| میزان سوخت مصرفی سالیانه | 10,000 متر مکعب گاز و 2,858 لیتر بنزین |
| میزان اشتغال زایی | 10 نفر به طور مستقیم |
| سرمايه گذاري ثابت | 41,250 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 3,953 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 45,203 میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 23,797 میلیون ریال |

مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تولید تولید ورق پلی پروپیلن و پوشه پلاستیکی را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

فصل اول :

آشنایی با محصول

1-1- معرفی محصول

هدف از این طرح تولید ورق پلی پروپیلن و همچین افزایش ظرفیت تولید این مجموعه در کاورهای کاغذ A4 و پوشه های دکمه دار می باشد. این محصولات از گرانول های پلی پروپیلن تولید می شود.

1-2- شماره تعرفه گمرکی

در داد و ستدهاي بازرگانی بین المللی جهت کد بندي کالاها و تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی ،اغلب از دو نوع طبقه بندي استفاده می شود که یکی از این طبقه بندي ها نامگذاري بروکسل و دیگري طبقه بندي مر کز استانداردها و تجارت بین المللی می باشد و روش طبقه بندي مورد استفاده دربازرگانی خارجی کشور ایران طبقه بندي بروکسل است که بنابر نیازها وکاربردهاي خاص موجود ،گاهی تقسیم بندیهاي بیشتري در زیر تعرفه ها انجام گرفته است.

طبق اطلاعات بدست آمده از سامانه گمرک ایران تعرفه گمرکی خاصی برای محصول مورد مطالعه طرح موجود نبوده و محصول سایر تعرفه های گمرکی از جمله "جوال وکیسه برای بسته بندی کالا,از نوار پلی اتیلن یاپلی پروپیلن یاهمانندغیرمذکوردرجای دیگر" با شماره 63053300 قابلیت صادرات و واردات را دارا می باشد.

مواد اولیه محصول مورد مطالعه ورق های پلی پروپیلن بوده که با تعرفه گمرکی 392020 و با عنوان انواع ورق های پلی پروپیلن قابل وارد کردن می باشند.

1-3- کد آیسیک محصول

طبق اطلاعات بدست آمده از پورتال وزارت صنعت معدن و تجارت کد آیسیک زیر  جهت تولید محصول مورد مطالعه بکار می رودد.

| ردیف | کد | نام محصول | واحد سنجش |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25201210 | انواع ورق های پلاستیکی | تن |
| 2 | 25201588 | طلق پوشه | تن |

1-4- بررسی استانداردهای مرتبط با محصول

عرضه هر نوع کالائی با توجه به بالا رفتن دانش بشري ضرورت دارا بودن کیفیت مطلوب و آگاهی بیشتر در مورد آن را الزامی نموده است و لذا امروزه براي اغلب کالاها استانداردهائی تدوین و عرضه شده است و استاندارد ملی و جهانی جزئی از شناسنامه هر کالا بشمار می رود رعایت استانداردهاي ملی براي مصارف داخلی و استانداردهاي بین المللی براي صادرات امري اجتناب ناپذیر است.

طبق اطلاعات بدست آمده از پورتال سازمان ملی استاندارد ایران استاندارد خاصی جهت محصول مورد مطالعه ثبت نشده است.

1-5- شرایط واردات و صادرات

همانطور که قبلا عنوان شد تعرفه گمرکی خاصی جهت محصول موجود نبوده و محصول با تعرفه سایر کالا ها قابلیت صادرات و واردات را دارا می باشد. البته در مورد صادرات لازم به ذکر است که محصول باید استاندارد های مقصد را دارا باشد.

البته لازم بذکر است بدلیل نبود تعرفه خاص در مورد محصول مورد مطالعه طرح، صادرات و واردات خاصی از محصول گزارش نشده است.

1-6- معرفی ماده اولیه

ماده اولیه عمده مصرفی در این طرح ورق پلی پروپیلن (pp) بوده که مصرف عمده این ورق ها در پوشه ها، پایه های نگهداری برای پوشه ها، قوطی فیلم های ویدئویی، مواد پوششی و تجهیزات فارم آبزیان و کاربرد عمده ای در صنایع بسته بندی غذا مثل قوطی های دارای لایه محافظ و نیز به عنوان ظروف آشامیدنی دارند. تولید ظروف یکبار مصرف ترموفوم شده نظیر سینس، بشقاب و ... از دیگر کاربردهای ورق های پلی پروپیلن هستند.

1-6-1- کد آیسیک ورق پلی پروپیلن

کدهای آیسیک محصول طبق اطلاعات بدست آمده از پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت کد 25201210 با عنوان انواع ورق های پلاستیکی و همچنین 25201631 با عنوان ورق پلی اتیلن مشبک می باشد.

1-6-2- قیمت جهانی ورق پلی پروپیلن

طبق اطلاعات بدست آمده قیمت جهانی ورق پلی پروپیلن در سال 2008 به شرح جدول زیر می باشد.

1-7- توليد كنندگان عمده جهاني محصول

در جدول زیر تولید کنندگان عمده انواع ورق های پلاستیکی از جمله ورق های پلی پروپیلن آمده است. لازم بذکر است که این کشور ها تولید کنندگان عمده محصول مورد مطالعه طرح نیز می باشند.

1-8-  نمودار و جریان تولید

سلفن باعرض23سانت رولي وارد دستگاه شده، سپس يك نوار باريك سلفن توسط دستگاه واردسلفن مي شود. سپس دستگاه درقسمت پانچ تعدادي ازده عدد سوراخ در طول سلفن ايجاد مي كند. سپس دوخت حرارتي دوطرف سلفن راپرس گرم ميكند و بعد از آن كاتر سرد سلفن رابه طول 31سانت برش ميزند و چاپگرحرارتي برند را حك مينمايد و شمارشگر خودكار سلفنهارادردسته هاي 100عددي جدا مي نمايد.

بسته بندی

شمارشگر

چاپ

برش

دوخت حرارتی

سوراخکاری

برش

سلفن

انبار

تصویر نمونه ای از این دستگاه را در شکل زیر مشاهده می نماید:

برای تولید فولدر های دکمه دار به این شرح عمل می نماییم:

1 – ابتدا گرانول PP را دورن ورودی اکسترودر تولید ورق می ریزیم و در خروجی این دستگاه ورق PP را با ضخامت مد نظر تحویل می گیریم.

2- ورق ها را به تغذیه دستگاه اتوماتیک تولید کاور تحویل می دهیم و با توجه به تنظیمات انجام شده در خروجی این دستگاه محصولات را در ابعاد A5 , A4 , A3 , A2 تحویل می گیریم.

1-9- وضعیت عرضه

دراین طرح ازمنابع سازمان آمارایران، سالنامه هاي آماري، وزارت صنعت معدن تجارت و همچنین مرکزپژوهش هاي وزارت بازرگانی وکتب صادرات و واردات گرد آوري شده است.

1-9-1- بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از سال 1387 تا 1391

درجداول ذیل لیست کامل تولیدکنندگان داخلی انواع ورقهاي پلاستیکي و طلق پوشه به همراه ظرفیت اسمی آنها ومحل تولید به تفصیل بیان گردیده است نگاهی به تعدادتولیدکنندگان و ظرفیت آنهاوضعیت عرضه این صنعت رادربحث تولیدداخلی به خوبی نشان میدهد.

با توجه به اطلاعات اشاره شده در مورد تولید کنندگان انواع ورقهاي پلاستیکي و طلق پوشه ، میزان عرضه این نوع محصول  به تفکیک در سالهاي 1387 تا 1391 به شرح جدول ذیل میباشد:

| ظرفیت اسمی واحدهای به بهره برداری تولید محصولات مورد مطالعه طرح در سال های اخیر (تن) |  |  |
| --- | --- | --- |
| سال | انواع ورق های پلاستیکی | طلق پوشه |
| 87 | 456,037 | 2,042 |
| 88 | 476,147 | 2,122 |
| 89 | 486,647 | 2,122 |
| 90 | 510,881 | 2,122 |
| 91 | 512,381 | 2,122 |
| 92 | 512,381 | 2,122 |
| ظرفیت عملی واحدهای به بهره برداری تولید محصولات مورد مطالعه طرح در سال های اخیر (تن) |  |  |
| سال | انواع ورق های پلاستیکی | طلق پوشه |
| 87 | 319,226 | 1,429 |
| 88 | 333,303 | 1,485 |
| 89 | 340,653 | 1,485 |
| 90 | 357,617 | 1,485 |
| 91 | 358,667 | 1,485 |
| 92 | 358,667 | 1,485 |

ظرفیت عملی تولید70% ظرفیت اسمی در نظر گرفته شده است.

1-1-2- بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا

طرح ها با پیشرفت فیزیکی 75-99 درصد

طرح ها با پیشرفت فیزیکی 50-74 درصد

طرح ها با پیشرفت فیزیکی 25-49 درصد

طرح ها با پیشرفت فیزیکی 24-1 درصد

همانند قبل برآورد شده است که واحد ها با 70 درصد ظرفیت خود به بهره برداری خواهند رسید لذا برای واحدهای در حال احداث خواهیم داشت:

| ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث تولید محصولات مورد مطالعه طرح با میزان پیشرفت فیزیکی (تن) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| درصد پیشرفت | 75-99 | 50-74 | 25-49 | 1-24 |
| انواع ورق های پلاستیکی | 25,550 | 84,650 | 61,468 | 129,198 |
| طلق پوشه | 0 | 0 | 0 | 12 |

| ظرفیت عملی واحد های در دست احداث تولید محصولات مورد مطالعه طرح با میزان پیشرفت فیزیکی |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| درصد پیشرفت | 75-99 | 50-74 | 25-49 | 1-24 |
| انواع ورق های پلاستیکی | 17,885 | 59,255 | 43,028 | 90,439 |
| طلق پوشه | 0 | 0 | 0 | 8 |

1-9-3- پیش بینی میزان عرضه داخلی محصولات مورد مطالعه

حال جهت پیش بینی میزان عرضه محصولات مورد مطالعه طرح در آینده چنین در نظر خواهیم گرفت که واحدهای با 99-75 درصد پیشرفت در سال 93 ، واحدهای با 74-50 درصد پیشرفت تا سال 94، واحدهای با 49-25 درصد پیشرفت تا سال 95 و واحدهای با 24-1درصد پیشرفت فیزیکی تا سال 96 به بهره برداری خواهند رسید. همچنین در نظر می گیریم که واحدهای به بهره برداری رسیده در سال اول تولید با 70 درصد، سال دوم با 80 درصد، سال سوم با 90و از سال چهارم به بعد با 100 در صد ظرفیت عملی به تولید محصول مورد نظرپردازند. لذا پیش بینی میزان عرضه تا سال 1397 در جداول زیر برآورد شده است.

| پیش بینی میزان عرضه داخلی انواع ورق پلاستیکی (تن) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 |
| ظرفیت واحدهای فعال | 512,381 | 512,381 | 512,381 | 512,381 | 512,381 |
| ظرفیت واحدهای 75-99 درصد پیشرفت | 0 | 12,520 | 14,308 | 16,097 | 17,885 |
| ظرفیت واحدهای 74-50 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 41,479 | 47,404 | 53,330 |
| ظرفیت واحدهای 49-25 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 0 | 30,119 | 34,422 |
| ظرفیت واحدهای 24-1 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,307 |
| جمع کل عرضه عملی داخلی | 512,381 | 524,901 | 568,168 | 606,001 | 681,325 |
| پیش بینی میزان عرضه داخلی طلق پوشه (تن) |  |  |  |  |  |
| شرح | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 |
| ظرفیت واحدهای فعال | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| ظرفیت واحدهای 75-99 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ظرفیت واحدهای 74-50 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ظرفیت واحدهای 49-25 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ظرفیت واحدهای 24-1 درصد پیشرفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| جمع کل عرضه عملی داخلی | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,491 |

فصل دوم:

محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام می دهیم، محاسبات مالی با نرم افزار کامفار انجام شده که در فصل بعد محاسبات مالی کامفار پیوست شده است.

برنامه ریزی زمانی:

مدات زمان اجرای این پروژه 1 سال و 6 ماه و شروع آن از سال 1/1/1393 و انتهای آن 29/12/1393 در نظر گرفته شده و همچنین فاز بهره برداری از پروژه به مدت 15 سال از 1/1/1394 لحاظ شده است.

همچنین ساختار برنامه ریزی زمانی طرح 1 دوره یک ساله در طول دوره ساخت طرح است.

مفروضات محاسبات مالی:

جهت برخی داده های متغییر از قبیل استهلاک محاسبات در سال مرجع (سال 1397) لحاظ شده است.

در پارامتر هاي بهاي تمام شده سهم هزينه متغير معادل مقادير ذيل فرض شده است: نيروي انساني توليدي60% - نيروي انساني غير توليدي10%- سوخت وانرژي 90% - تعميرات ونگهداري 50% - مواد اوليه100% - هزینه های پیش بینی نشده 100% - بیمه کارخانه 0% - هزینه های اداری و فروش 100%

- راندمان پروژه: شش ماهه دوم 94 معادل 70%، سال 54 معادل 80%، سال 96 معادل 90%، سال 96 معادل به بعد معادل 100%

- مالیات بر درآمد 25%

- باز پرداخت تسهيلات مالي بلند مدت یک سال پس از دوران مشاركت شروع مي گردد. بازپرداخت تسهيلات طي 60 قسط ماهانه طي پنج سال در نظر گرفته شده است . همچنین نرخ تسهیلات 15 درصد می باشد.

- براساس بخشنامه شماره الف/263 مورخ 29/1/1380 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران سود متعلقه در دوره استفاده از تسهيلات به حساب متقاضي منظور گرديده و در دوره بازپرداخت تسهيلات  به اقساط مساوي از متقاضي دريافت گردد.

2-1- شرايط عملياتي طرح

شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال هر شیفت | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 300 |

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

2-2-1- ساختمان ها

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید که به صورت نیم طبقه اضافه خواهد شد | 120 | 4,500,000 | 540 |
|  | جمع كل | 2,205 |  | 6,393 |

2-2-2- ماشین آلات و تجهیزات

| رديف | نام ماشين آلات و تجهيزات | تعداد | واحد | هزينه واحد (ریال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | model ZLD500 A servo motor - computerized data bag sealing cutting machine | 1 | دستگاه | 780,000,000 | 780 |
| 2 | model ZLD500 D Twin-line data pocket (sheet protector)- sealing cutting machine (tube material) | 1 | دستگاه | 1,107,000,000 | 1,107 |
| 3 | model SYJ-600 computerized bussiness file folder machine (automatic) | 1 | دستگاه | 2,460,000,000 | 2,460 |
| 4 | NKD-600 W209 button bag making machine | 1 | دستگاه | 2,385,000,000 | 2,385 |
| 5 | DAJ-400 computerized file folder and document file machine | 1 | دستگاه | 1,066,800,000 | 1,067 |
| 6 | ZM-1200 film folding machine | 1 | دستگاه | 146,820,000 | 147 |
| 7 | FDK-400 | 1 | دستگاه | 2,055,480,000 | 2,055 |
| 8 | 3-layer CPP casting film production line | 1 | دستگاه | 7,500,000,000 | 7,500 |
| 9 | AFPS 100-1200 PP sheet production line | 1 | دستگاه | 3,000,000,000 | 3,000 |
| 10 | CPP sheet material extrusion production line | 1 | دستگاه | 3,000,000,000 | 3,000 |
| 11 | a set of PP stationery sheet extrusion line | 1 | دستگاه | 7,635,000,000 | 7,635 |
| 12 | مالیات بر ارزش افزوده |  |  | 2,350,000,000 | 2,350 |
| 13 | کارت بازرگانی |  |  | 350,000,000 | 350 |
| 14 | کرایه حمل کشتی |  |  | 210,000,000 | 210 |
| 15 | فیش وزارت راه |  |  | 21,000,000 | 21 |
| 16 | کارمزد |  |  | 20,000,000 | 20 |
| 17 | گمرکی |  |  | 5,550,000,000 | 5,550 |
| 18 | هزینه کشتی رانی در بندر |  |  | 25,000,000 | 25 |
|  |  |  |  | جمع کل : | 39,662 |

2-2-3- هزينه هاي قبل از بهره برداري

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 5 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها | 10 |
| 3 | هزينه ثبت وام | 161 |
| 4 | هزينه كارشناسي بانك | 48 |
| 5 | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي | 20 |
|  | جمع كل | 244 |

2-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح 2 درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ساختمان | 540 |
| 2 | ماشين آلات و تجهيزات | 39,662 |
| 3 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا) | 804 |
| 4 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 244 |
|  | جمع كل | 41,250 |

نحوه تامین منابع مالی

| رديف | شرح | سرمایه گذاری بانک | سرمایه گذاری شرکت |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | شش ماهه اول 1390 | شش ماهه اول 1390 |
| 1 | ساختمان | 0 | 540 |
| 2 | ماشين آلات و تجهيزات | 23,797 | 15,865 |
| 3 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (5 % جمع بالا) | 0 | 804 |
| 4 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 0 | 244 |
|  | جمع كل | 23,797 | 17,453 |
|  | سود دوران مشارکت | 0 | 3,570 |
|  | جمع کل به همراه سود دوران مشارکت | 23,797 | 21,023 |

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

2-4-1- مواد اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | شرح | مصرف ساليانه | واحد | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گرانول PP | 750,000 | کیلوگرم | 58,000 | 43,500 |
|  | جمع كل |  |  |  | 43,500 |

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

| رديف |  | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (میلیون ريال) | کل پرداخت معادل یک سال (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تولیدی | تکنسین فنی | 2 | 7 | 168 |
| 2 |  | کارگر | 7 | 5 | 420 |
| 3 | اداری | پرسنل اداری و خدمات | 1 | 5 | 60 |
|  |  | جمع | 10 |  | 648 |
|  |  |  |  | ضریب 16.4 | 106 |
| جمع كل با احتساب ضريب 16.4 : |  |  |  |  | 754 |

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آب | مترمکعب | 300 | 3,000 | 1 |
| 2 | بنزين | ليتر | 2,858 | 7,000 | 20 |
| 3 | گاز | متر مکعب | 10,000 | 700 | 7 |
| 4 | برق | كيلووات ساعت | 168,000 | 600 | 101 |
| 5 | ارتباطات | --- | --- | --- | 30 |
|  | جمع كل |  |  |  | 159 |

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است. البته استهلاک این طرح با استفاده از نرم افزار کامفار محاسبه شده است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

- استهلاک

| رديف | شرح | استهلاك |  | هزینه کل (هزار دلار) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | درصد | روش |  |
| 1 | ساختمان | 7 | شتابدار نزولی | 3,997 |
| 2 | ماشين آلات و تجهيزات | 10 | خطی با توجه به ارزش قراضه |  |

- استهلاک با استفاده از نرم افزار کامفار و در سال 1397 محاسبه شده است.

- تعمیر و نگهداری

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 540 | 2 | 11 |
| 2 | ماشين آلات و تجهيزات | 39,662 | 5 | 1,983 |
|  | جمع |  |  | 1,994 |

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 43,500 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 754 |
| 3 | سوخت و انرژي | 159 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 1,994 |
| 5 | استهلاك | 3,997 |
| 6 | پيش بيني نشده ( 1%جمع رديف 1 الی 4) | 464 |
|  | جمع كل | 487 |

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | هزینه های تولید | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  | جمع هزینه های ثابت و متغیر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | درصد | هزینه | درصد | هزینه |  |
| 1 | مواداوليه، کمکی و بسته بندی | 0 | 0 | 100 | 43,500 | 43,500 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 40 | 944 | 60 | 453 | 754 |
| 4 | انرژی | 10 | 260 | 90 | 143 | 159 |
| 5 | تعمیرات و نگهداری | 50 | 967 | 50 | 997 | 1,994 |
| 6 | متفرقه و پیش بینی نشده | 0 | 0 | 100 | 464 | 464 |
| 7 | بیمه | 100 | 85 | 0 | 0 | 83 |
| 8 | استهلاك | 100 | 2,863 | 0 | 0 | 3,997 |
|  | جمع كل |  | 6,404 |  | 24,790 | 31,194 |

2-4-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

سرمایه در گردش طرح با استفاده از نرم افزار کامفار محاسبه شده است.

سرمایه در گردش از سال 1397 ثابت خواهد بود.

2-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 41,006 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 244 |
| 3 | سرمايه درگردش | 3,953 |
|  | جمع كل | 45,203 |

* در نرم افزار کامفار مبلغ 3,570   میلیون ریال به عنوان سود دوران مشارکت به جمع هزینه های طرح افزوده خواهد شد.

2-8- هزینه سالانه

هزینه در سال های مختلف:

2-9- پیش بینی فروش کالا

با توجه به قیمت تمام شده محصول و قیمت فروش کالا در بازار، قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | مقدار | واحد | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ورق pp | 150,000 | کیلوگرم | 68,000 | 10,200 |
| 2 | پوشه دکمه دار | 8,437,500 | عدد | 4,500 | 37,969 |
| 3 | کاور | 55,125,000 | عدد | 450 | 24,806 |
|  | جمع ظرفیت تولید : | 63,712,500 |  | کل فروش : | 72,975 |

قابل به ذکر است که، پیش بینی شده است که طرح مورد نظر شش ماهه دوم 94 معادل 70%، سال 95 معادل 80%، سال 96 معادل 90%، سال 97 به بعد معادل معادل 100% ظرفیت تولید نماید.

میزان تولید در سال های مختلف:

| رديف | شرح | 94 | 95 | 96 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 1 | ورق pp | 105,000 | 120,000 | 135,000 | 150,000 |
| 2 | پوشه دکمه دار | 5,906,250 | 6,750,000 | 7,593,750 | 8,437,500 |
| 3 | کاور | 38,587,500 | 44,100,000 | 49,612,500 | 55,125,000 |

فروش از سال 1397 به بعد یکسان خواهد بود.

2-10- خلاصه پيش‌بيني‌هاي مالي طرح

بهره‌برداري تجاري از طرح از  فروردین ماه سال 1394 آغاز خواهد شد.

- نتيجه عمليات شـركت همـواره سـود ويـژه مي‌باشد. در سال 1394 نسبت سود ويژه به فروش  15 درصد است. همچنين در سال 1392 نسبت سود ويژه به حقوق صاحبان سهام 36 درصد پيش‌بيني مي‌گردد.

كليه نسبت‌هاي مالي طبق جداول پيوست از وضعيت مطلوب برخوردارند.

- در پيش‌بيني‌هاي انجام شده بازپرداخت اقساط تسهيلات مالي بلند مدت ظرف مدت 5 سال به صورت 60 قسط ماهانه و با سود 15 درصد در سال منظور گرديده است.

- براساس محاسبات انجام شده نرخ بازده داخلي طرح (IRR) با در نظر گرفتن 15 سال عمر مفيد از شروع بهره‌برداري معادل 41 درصد مي‌باشد.

2-11- نسبت‌هاي وام دهي

الف - نيروي مالي در سال 1394

| 1-حقوق صاحبان سهام / كل بدهي‌ها | 40 |
| --- | --- |
| 3- پوشش بدهی های بلند مدت | 3.1 |

ب - فعاليت سال 1392

| 1- گردش موجودی کالا | 0.05 |
| --- | --- |
| 3- نسبت خالص جریانات نقدی به کل فروش | 0.24 |

د - سودآوري در سال 1392

| 1- نسبت سودخالص به حقوق صاحبان سهام | 35.8 |
| --- | --- |
| 2- نسبت سود خالص به فروش | 14.7 |
| 3 – نسبت سودخالص+بهره به سرمایه گذاری | 23.3 |

شاخص ها وصورت حسابهاي استانداردي که به منظور ارزيابي مالي واقتصادي طرح مي بايست مورد بررسي وارزيابي قرار گيرند به شرح  ذيل ارائه گرديده اند:

- نرخ بازده داخلي  سرمايه گذاري(IRR ) : 	41%

- ارزش خالص فعلي سرمايه (NPV ) در 30% مثبت بوده و معادل مبلغ 16,867 ميليون ريال مي باشد.

- ارزش خالص فعلي سرمايه سرمايه گذار (NPVE ) در 35% مثبت بوده و معادل 17,402 ميليون ريال.

- دوره باز گشت سرمايه عادي : براي کل سرمايه گذاري معادل 3.66 سال مي باشد.

- دوره باز گشت سرمايه متحرک : براي کل سرمايه گذاري دوره بازگشت سرمايه متحرک با درنظر گرفتن نرخ 30% معادل 6.13 سال مي باشد.

- حساسیت IRR

* نسبت های تفصیلی در ضمیمه محاسبات مالی توسط کامفار آمده است.

2-12- نتيجه و پيشنهاد

براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده بهره‌برداري تجاري از طرح توسعه از سال 1394 آغاز مي‌گردد. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه سودآوري طرح مطلوب بوده و با بازپرداخت اقساط تسهيلات و كاهش هزينه‌هاي مالي افزايش بيشتري خواهد يافت.

در طرح توسعه 41,250 میلیون ریال به سرمایه ثابت طرح افزوده شده که از این مبلغ 17,453 میلیون ریال سهم بانک و 23,797 میلیون ریال سهم شرکت خواهد بود.

هزينة كل طرح طبق محاسبات نرم افزار کامفار 3 با در نظر گرفتن  3,953 ميليون ريال سرمايه در گردش مورد نياز بالغ بر  45,203 ميليون ريال خواهد بود.

در صورت تحقق مفروضات و پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اجراي طرح مورد بررسي از سودآوري قابل قبول برخوردار خواهد بود و نسبت‌هاي مالي در وضعيت قابل قبول قرار داشته و نرخ بازده داخلي طرح با در نظر گرفتن 15 سال عمر مفيد 41 درصد برآورد گرديده است.