مطالعه فنی و مالی

طرح توسعه تولید پانل pvc

سرمایه گذار:

مشاور: شرکت بهبود صنعت مشاور پارسیان

تاریخ گزارش: بهمن 90

فهرست مطالب:

خلاصه ی طرح/6

مقدمه/ 7

فصل اول :

1-1- معرفی طرح / 9

1-2- معرفی محصول / 9

1-3- 1-3- خصوصیات بارز پی وی سی/ 10

فصل دوم :

2-1- شرايط عملياتي طرح/13

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری/13

2-2-1- زمين محل اجراي طرح/13

2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان/14

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات/15

2-2-4- ماشين آلات و تجهيزات /16

2-2-5- تجهيزات اداري و كارگاهي/17

2-2-6- هزينه هاي قبل از بهره برداري/18

2-3- هزينه هاي ثابت طرح/18

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح/19

2-4-1- مواد اوليه / 19

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل/20

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی/21

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري/ 22

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح/23

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد/ 24

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح/25

2-7- جدول سرمايه گذاري/25

2-8- هزینه تولید سالانه/26

2-9- برآورد نحوه مشارکت/27

2-10- پیش بینی فروش کالا/ 28

2-11- ساير محاسبات فني طرح/ 29

2-12- شاخص های مالی طرح/30

2-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح/31

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | طرح توسعه تولید پانل PVC |
| --- | --- |
| نوع محصول توليدي | پانل PVC |
| ظرفيت اسمي | 1000 تن در سال |
| توان برق مصرفي سالیانه | 240 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 5 متر مکعب |
| میزان اشتغال زایی | 3 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 2600 متر مربع |
| مساحت زیر بنای طرح | متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 14,460 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 2,181 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 16,640 میلیون ریال |
| تسهيلات مورد نیاز | 2,059 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 22 درصد |
| سود ويژه | 3,737 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 4.45 سال |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 30 درصد |

مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تولید پانل pvc را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

فصل اول :

آشنایی با محصول

1-1- معرفی طرح

شرکت ........... در فاز اولیه تولید و در حال حاضر به علت کمبود منابع مالی فقط قادر به تولید پانلهای سفید ساده بدون طرح می باشد که با توجه به رقابتی بودن بازار این گونه تولیدات چندان بازار فروش مناسبی ندارد . با خرید دستگاهای چاپ و لمینیت این شرکت توانایی طرح دار نمودن پانلها را پیدا خواهد نمود . با طرح دار کردن پانلها به طرح هایی مانند طرح چوب ، طرح سنگ و کاشی و با بررسی کارشناس بازرگانی شرکت این پانلهای طرح دار بازار بسیار مناسبی در کشورهای همجوار همچون افغانستان و پاکستان دارا می باشد و ارزش افزوده ای معادل حدود 20000 ریال در هر مترمربع ایجاد می گردد . با خرید یک دستگاه اکسترودر 45cm این شرکت توانایی تولید قرنیز ، نبشی ، لبه را نیز پیدا خواهد کرد که این اقلام جزء ملزومات اساسی در هنگام نصب پانها می باشد و هم اکنون شرکت سمین پلاست جهت نصب پانلهای سفید تولیدی خویش این اقلام را با قیمت های گرانتر از تولید کنندگان دیگر خریداری می نماید . با توجه به این که قالب های موجود در کارخانه هر حدود 3 ماه احتیاج به تعمیر و سند بلاست دارد و این کار تعمیر باعث وقفه در کار تولید می گردد ، اصولاً تمام کارخانجات تولیدی علاوه بر قالب نصب شده بر روی اکسترودر می بایست دارای قالب های یدکی نیز باشند و این یک مورد معمول و متداول است . علیهذا به اطلاع می رساند که در صورت عدم انجام طرح توسعه فعالیت این شرکت اصلاً مقرون به صرفه نبوده و در واقع هم اکنون این شرکت با 20% ظرفیت و عدم تنوع و طرح های مورد درخواست بازار مواجه می باشد .

1-2- معرفی محصول

پلی وینیل کلرید( polyvinyl chloride) با نام اختصار( PVC) یک نوع پلیمر ترموپلاستیک است که در صنایع متعددی، از جمله در صنعت ساختمان کاربرد متعددی دارد، بطوریکه در سال های اخیر جایگزین مواد ساختمانی سنتی از قبیل خاک رس، چوب و بتن در بسیاری از مناطق شده است.  هممچنین نیاز به ایجاد دکوراسیون داخلی ساختمان و دگرگونی در آن از دیر باز احساس می شد و به منظور برآورده کردن این خواسته ارائه گزینه جدید لازم بود، بنابراین در راستای برآورده کردن این منظور پوششهای دیوار و سقف پی وی سی وارد صنعت ساختمان گردید . پوششهای دیوار و سقف پی وی سی علاوه بر تنوع و زیبایی منحصر به فرد خود بسیار سبک و با کیفیت می باشند و طول عمر بسیار بالای این دیوار پوششها باعث حذف بسیاری از مخازن اضافی مانند رنگ آمیزی هر ساله ساختمان می شود. دیوار پوششهای پی وی سی به علت استحکام فوق العاده خود باعث جلوگیری از به هدر رفتن حرارت و برودت ساختمان گردیده و همچون عایقی در ساختمان عمل می کنند.

از آنجا كه مقاومت برشي فوم PVC بالاست سطح آن براي اعمال سيمان و گچ بسيار مناسب است . مزيت عمده فوم هاي PVC عملكرد بهتر آنها در برابر آتش نسبت به ساير فوم هاي پليمري است .از اين رو نوع پانل ها در كاربردهاي دريايي و ساختماني در اورپا پذيرفته شده اند.

1-3- خصوصیات بارز پی وی سی

استحکام و مقاومت بسیار بالا

نصب آسان و انعطاف بالا در هنگام نصب که به دلیل نوع روغن خاصی می باشد که در مواد اولیه این محصول وجود دارد

قابلیت نصب بر روی کلیه سطوح

ضخامت بالا و در نهایت وزن بیشتر محصول

طرح های متنوع و بسیار شیک

عایق حرارتی

عایق صوتی

عایق رطوبت

عایق الکتریسیته

کاملا بهداشتی و بدون هیچ گونه ضرر

ضد حشره زدگی و پوسیدگی

مقاوم در برابر ضربه و یا ترکهای ناشی از خود ساختمان

استحکام زیاد

ضد باکتری

قابل شستشو با کلیه مواد شوینده و مقاوم دربرابر رنگ پریدگی

فوق العاده با دوام و دارای عمر طولانی

فصل دوم :

محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام می دهیم :

2-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 300 |

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

2-2-1- زمين محل اجراي طرح

طرح به عنوان فاز توسعه کارخانه می باشد در نتیجه زمین در نظر گرفته نمی شود. مساحت زمین فعلی پروژه 2600 متر مربع می باشد.

2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و تسطيح | 1,230 | 10,000 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | حصاركشي | 204 | 1,500,000 | 306 | 0 | 306 |
| 3 | خيابان كشي و جدول كشي (15% زمین) | 100 | 100,000 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | فضاي سبز (18% زمین) | 200 | 120,000 | 24 | 0 | 24 |
| 5 | روشنایی محوطه | 14 | 2,500,000 | 35 | 0 | 35 |
|  | جمع كل |  |  | 388 | 0 | 388 |

* ساختمان سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن تولید | 1,200 | 3,000,000 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 2 | اداری رفاهی | 200 | 3,500,000 | 700 | 0 | 700 |
| 3 | ساختمان کنترل | 70 | 3,000,000 | 210 | 0 | 210 |
|  | جمع كل | 1,470 |  | 4510 | 0 | 4,510 |

++ جمع کل هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی اجرای 4,898 میلیون ریال می باشد .

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات

بر آورد میزان برق و آب مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات اعلامی سازنده ماشین آلات و بهینه ترین حالت مصرف عمومی برق ( جهت روشنایی و تاسیسات جانبی ) صورت پذیرفته است . در نظر گرفتن مخزن سوخت جهت ذخیره سازی گازوئیل مصرفی واحد بنا به نیاز سنجی انجام شده صورت گرفته است .

جهت برآورد سیستم تهویه مطبوع بر اساس استانداردهای موجود جهت بهبود شرایط محیط کار، به ازای هر 
150 مترمربع زیربنا یک فن هواکش و همچنین به ازای هر 100 متر مربع زیربنا یک کپسول آتش نشانی 25 کیلویی در نظر گرفته شده است.

| رديف | شرح | مقدار | واحد | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| برق رسانی |  |  |  |  |  |  |
| 1 | انشعاب برق | 240 | کیلو وات | 130 | 0 | 130 |
| 2 | ترانسفورماتور و متعلقات |  |  | 150 | 0 | 150 |
| 3 | تابلو های اصلی و فرعی |  |  | 150 | 0 | 150 |
| 4 | کابل کشی ها |  |  | 50 | 0 | 50 |
| آب رسانی |  |  |  |  |  |  |
| 5 | انشعاب آب |  |  | 2 | 0 | 2 |
| 6 | لوله کشی ها |  |  | 50 | 0 | 50 |
| 7 | سیستم تصفیه آب |  |  | 20 | 0 | 20 |
| سایر |  |  |  |  |  |  |
| 8 | تجهیزات هوای فشرده (کمپرسور ) |  |  | 120 | 0 | 120 |
| 9 | لوله کشی هوای فشرده |  |  | 20 | 0 | 20 |
| 10 | تاسيسات گرمايشی و سرمایشی |  |  | 20 | 0 | 20 |
| 11 | سیستم اطفای حریق |  |  | 5 | 0 | 5 |
| 12 | امتياز خط تلفن | 2 | خط | 5 | 0 | 5 |
|  | جمع |  |  | 722 | 0 | 722 |

2-2-4- ماشين آلات و تجهيزات

| رديف | تجهیزات مورد نیاز برای ساخت | تعداد | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اکسترودر CTSE74 | 1 | 2,500,000,000 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 2 | اکسترودر CTSE62 | 1 | 2,000,000,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 3 | میکسر FMW300 | 1 | 600,000,000 | 600 | 0 | 600 |
| 4 | چیلر صنعتی 10 تن و 5 تن | 2 | 150,000,000 | 300 | 0 | 300 |
| 5 | کمپرسور هوا TS- 30 | 1 | 200,000,000 | 200 | 0 | 200 |
| 6 | آسیاب پودری ضایعات | 1 | 120,000,000 | 120 | 0 | 120 |
| 7 | آسیاب کراشر ضایعات | 1 | 100,000,000 | 100 | 0 | 100 |
| 8 | خط تولید ابزار پانل PVC | 1 | 520,000,000 | 0 | 520 | 520 |
| 9 | دستگاه لمینیت | 1 | 300,000,000 | 0 | 300 | 300 |
| 10 | برش لمینیت | 1 | 180,000,000 | 0 | 180 | 180 |
| 11 | چاپ U.V | 1 | 500,000,000 | 0 | 500 | 500 |
| 12 | قالب پانل 20 سانتی | 1 | 180,000,000 | 0 | 180 | 180 |
| 13 | قالب ابزار پانل | 2 | 150,000,000 | 0 | 300 | 300 |
|  | 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده |  |  | 0 | 79 | 79 |
|  | جمع کل |  |  | 5,820 | 2,059 | 7,879 |

| رديف | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- |
| 1 | 230 |
|  | 230 |

2-2-5- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میز | 2 | عدد | 1,500,000 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | صندلی | 4 | عدد | 400,000 | 2 | 0 | 1.6 |
| 3 | کامپیوتر | 2 | دستگاه | 5,500,000 | 11 | 0 | 11 |
| 4 | گوشی تلفن سانترال | 1 | دستگاه | 2,400,000 | 2 | 0 | 2.4 |
| 5 | لوازم تحریر | 2 | ست | 200,000 | 0 | 0 | 0.4 |
| 6 | میز کنفرانس 12 نفره | 1 | عدد | 9,000,000 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | میز عسلی | 2 | عدد | 400,000 | 1 | 0 | 0.8 |
| 8 | صندلی | 5 | عدد | 150,000 | 1 | 0 | 0.75 |
| 9 | چاپگر hp1320 | 1 | دستگاه | 2,500,000 | 3 | 0 | 2.5 |
| 10 | کپی | 1 | دستگاه | 12,000,000 | 12 | 0 | 12 |
| 11 | فاکس | 1 | دستگاه | 2,500,000 | 3 | 0 | 2.5 |
| 12 | لوازم آشپزخانه |  |  |  | 7 | 0 | 7 |
| 13 | کمد اداری | 2 | عدد | 1800000 | 4 | 0 | 3.6 |
| 14 | قفسه زونکن | 2 | عدد | 1500000 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | ابزار کارگاهی مورد نیاز |  |  |  | 10 | 0 | 10 |
| جمع كل |  |  |  |  | 70 | 0 | 70 |

2-2-6- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 15 | 0 | 15 |
| 2 | اخذ جواز تاسيس ، مجوز زمین و ساير مجوزها | 30 | 0 | 30 |
| 3 | هزينه ثبت وام | 19 | 0 | 19 |
| 4 | هزینه کارشناسی | 6 | 0 | 6 |
| 5 | دانش فنی | 20 | 0 | 20 |
|  | جمع كل | 90 | 0 | 90 |

2-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 520 | 0 | 520 |
| 2 | محوطه سازي | 388 | 0 | 388 |
| 3 | ساختمان | 4,510 | 0 | 4,510 |
| 4 | تاسيسات | 722 | 0 | 722 |
| 5 | وسايط نقليه | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ماشين آلات و تجهيزات | 5,820 | 2,059 | 7,879 |
| 7 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 70 | 0 | 70 |
| 8 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا) | 282 | 0 | 282 |
| 9 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 90 | 0 | 90 |
|  | جمع كل | 12,400 | 2,059 | 14,460 |

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

2-4-1- مواد اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | شرح | مصرف سالانه | واحد | قیمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | استارات کلسیم | 20,000 | کیلوگرم | 51,000 | 1,020 |
| 2 | پودر PVC 56558 | 650,000 | کیلوگرم | 11,900 | 7,735 |
| 3 | کربنات کلسیم | 250,000 | کیلوگرم | 1,700 | 425 |
| 4 | تیتانیوم دی اکسید | 20,000 | کیلوگرم | 68,000 | 1,360 |
| 5 | استابلایزر | 40,000 | کیلوگرم | 29,750 | 1,190 |
| 6 | اسید استاریک | 20,000 | کیلوگرم | 42,500 | 850 |
|  |  |  |  | جمع كل | 12,580 |

در صد استفاده مواد اولیه برای تولید محصول به شرح زیر محاسبه گردیده است :

استارات کلسیم   :   2%

پودر PVC 56558   :  65%

کربنات کلسیم  :  25%

تیتانیوم دی اکسید  :  2%

استابلایزر  :   4%

اسید استاریک  :  2 %

میزان مواد اولیه برای ظرفیت تولید 1000 تن در سال پانل  pvc برآورد شده است .

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تکنسین | 1 | 5,000,000 | 60 |
| 2 | کارگر ماهر | 1 | 4,500,000 | 54 |
| 3 | کارگر نیمه ماهر | 1 | 4,000,000 | 48 |
|  | جمع كل | 3 |  | 162 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 146 |
|  | جمع كل |  |  | 308 |

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

در يك واحد توليدي، علاوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت را ه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موجود نيز مورد نياز مي باشد. اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي شوند عبارتند از: برق، آب فرآيندي، آب خنك كننده  و گازوئیل. در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از اين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فرآيندي(مورد نياز تجهيزات توليدي( و جزء غير فرآيندي (مصارف تاسيساتی و عمومي ( مشخص مي شود.

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آب | مترمکعب | 1,500 | 3,200 | 5 |
| 2 | برق | کیلووات ساعت | 691,200 | 600 | 415 |
| 3 | ارتباطات | --- | --- | --- | 20 |
|  | جمع كل |  |  |  | 440 |

** میزان مصرف برق این واحد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

میزان برق مصرفی= کیلووات برق مصرفی*ساعت کاری*تعداد روز کاری*تعداد شیفت کاری* ضریب همزمانی

ضریب همزمان بر اساس تعداد شیفت و ثوابت موجود در بانک اطلاعاتی شرکت برق در نظر گرفته می شود.

*** میزان مصرف آب این واحد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

متر مکعب آب مصرفی فضای سبز= مساحت فضای سبز*1.5

متر مکعب آب مصرفی آشامیدنی و بهداشتی= (مجموع پرسنل تولیدی و غیر تولیدی) *15

متر مکعب آب مصرفی خط تولید: بر اساس مشخصات خط تولید

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 4,898 | 7 | 343 | 2 | 98 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 722 | 10 | 72 | 10 | 72 |
| 3 | وسايط نقليه | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 7,879 | 10 | 788 | 4 | 315 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 70 | 20 | 14 | 20 | 14 |
|  | جمع |  |  | 1,217 |  | 499 |

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 12,580 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 308 |
| 3 | سوخت و انرژي | 440 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 499 |
| 5 | استهلاك | 1,217 |
| 6 | پيش بيني نشده (2%جمع رديف 1 الي 4) | 277 |
|  | جمع كل | 15,320 |

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 12,580 | 0 | 0 | 100 | 12,580 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 308 | 70 | 215 | 30 | 92 |
| 3 | سوخت و انرژي | 440 | 20 | 88 | 80 | 352 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 499 | 20 | 100 | 80 | 399 |
| 5 | هزينه اداري و فروش ( 1% فروش) | 209 | 0 | 0 | 100 | 209 |
| 6 | بيمه کارخانه(دو در هزار سرمايه ثابت) | 29 | 100 | 29 | 0 | 0 |
| 7 | پيش بيني نشده | 277 | 35 | 97 | 65 | 180 |
| 8 | استهلاك | 1,217 | 100 | 1,217 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات | 418 | 100 | 418 | 0 | 0 |
|  | جمع | 15,976 |  | 2,163 |  | 13,812 |

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =2* ( 12 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =2* 12 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (ماه) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزینه دپوی مواد اوليه | 60 | 2068 |
| 2 | تنخواه گردان | 15 | 113 |
|  | جمع كل |  | 2181 |

2-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 14,370 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 90 |
| 3 | سرمايه درگردش | 2,181 |
|  | جمع كل | 16,640 |

2-8- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 12,580 |
| انرژي و سوخت | 440 |
| هزينه پرسنلي | 308 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 1,716 |
| جمع كل : | 15,043 |

2-9- برآورد نحوه مشارکت

در جدول زیر بر اساس مصوبه هیات دولت در زمینه اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده در منطقه اجرای این طرح میزان مشارکت بانک 23% و میزان مشارکت سرمایه گذار 77% در نظر گرفته شده است.

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| محوطه سازی | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| ساختمان سازی | 0 | 4510 | 0 | 0 | 0 | 4510 |
| ماشین آلات و تجهیزات خارجی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ماشین آلات و تجهیزات تولید داخلی | 90 | 5820 | 0 | 206 | 1853 | 7879 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| تجهیزات اداری کارگاهی | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| وسائط نقلیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 0 | 271 | 0 | 0 | 11 | 282 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 12390 | 0 | 206 | 1864 | 14460 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 13 | 86 | 0 | 1 | 13 | 100 |
| سرمایه در گردش | 90 | 0 | 0 | 218 | 1962 | 2181 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 12390 |  | 424 | 3827 | 16640 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 23 | 74 | 0 | 3 | 23 | 100 |

2-10- پیش بینی فروش کالا

با توجه به قیمت تمام شده محصول و قیمت فروش کالا در بازار، قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | تولید سالانه (متر مربع) | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پانل pvc 20cm | 54,545 | 60,500 | 3,300 |
| 2 | پانل pvc 25 cm | 54,545 | 60,500 | 3,300 |
| 3 | پانل pvc روکش دار کولستامپ | 54,545 | 82,500 | 4,500 |
| 4 | پانل pvc روکش دار لمینیت | 54,545 | 99,000 | 5,400 |
| 5 | پانل چاپی | 54,545 | 77,000 | 4,200 |
| 6 | ابزار لبه U و H | 15,152 | 5,500 | 83 |
| 7 | ابزار تاشو (گوشه و گونیا ) | 15,152 | 8,800 | 133 |
|  | جمع ظرفیت تولید : | 303,030 | کل فروش : | 20,917 |

ظرفیت تولید محصول 1000 تن در سال در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه 90 درصد تولید به 5 محصول اول و 10 درصد مابقی به دو محصول آخر اختصاص داده شده است.

وزن هر متر مربع پانل 3.3 کیلو گرم در نظر گرفته شده است.

2-11- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 3827 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد در سال | 14 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 536 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 4362 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 1552 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 418 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 765 |

| جدول وام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |

2-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3737 | 0.22 | 4.45 | 4,820 | 5,547 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

2-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان تولید | 212,121 | 242,424 | 272,727 | 303,030 | 303,030 |
| فروش خالص | 14642 | 16733 | 18825 | 20917 | 20917 |
| هزینه های تولید: |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 8,806 | 10,064 | 11,322 | 12,580 | 12,580 |
| حقوق کارکنان تولید | 215 | 246 | 277 | 308 | 308 |
| انرژی مصرفی | 308 | 352 | 396 | 440 | 440 |
| نگهداری و تعمیرات | 349 | 399 | 449 | 499 | 499 |
| پیش بینی نشده تولید | 194 | 221 | 249 | 277 | 277 |
| استهلاک | 852 | 973 | 1,095 | 1,217 | 1,217 |
| جمع هزینه های تولید | 10,724 | 12,256 | 13,788 | 15,320 | 15,320 |
| تعدیل موجودی | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 10,704 | 12,226 | 13,748 | 15,270 | 15,260 |
| سود نا ویژه | 3,938 | 4,507 | 5,077 | 5,647 | 5,657 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه های اداری و فروش | 146 | 167 | 188 | 209 | 209 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 146 | 167 | 188 | 209 | 209 |
| سود عملیاتی | 3,791 | 4,340 | 4,889 | 5,438 | 5,448 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| بیمه دارایی های ثابت | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| سود تسهیلات بانکی | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 3,327 | 3,876 | 4,424 | 4,973 | 4,983 |
| مالیات | 832 | 969 | 1,106 | 1,243 | 1,246 |
| سود ویژه | 2,495 | 2,907 | 3,318 | 3,730 | 3,737 |
| سود سنواتی | 0 | 2,495 | 5,402 | 8,720 | 12,450 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| سود ویژه به فروش | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| سود پس از کسر اصل وام | 1,730 | 2,907 | 3,318 | 3,730 | 3,737 |