[image: image2.jpg]





فهرست مطالب:

خلاصه طرح / 5
مقدمه / 6 

:: فصل اول

1-1- معرفی طرح / 7
:: فصل دوم

3-1- شرايط عملياتي طرح / 18
3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری / 18
3-2-1- ساختمان سازی و محوطه سازی / 18

3-2-2- تأسيسات و تجهيزات / 19

3-2-3- ماشین آلات و تجهیزات / 20

3-2-4- تجهيزات اداري و كارگاهي / 20

3-2-5- هزينه هاي قبل از بهره برداري / 21

3-3- هزينه هاي ثابت طرح / 22

3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح / 23

3-4-1- مواد اوليه  / 24

3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل / 25

3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی / 26

3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري / 27

3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح / 27

3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد / 28

3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح / 29

3-7- جدول سرمايه گذاري / 29

3-8- هزینه تولید سالانه / 30

3-9- برآورد نحوه مشارکت / 31

3-10- پیش بینی فروش کالا / 32

3-11- ساير محاسبات فني طرح / 33

3-12- شاخص های مالی طرح / 34

3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح / 35
خلاصه طرح

	عنوان طرح
	کارواش و خدمات جانبی

	مجري طرح
	

	محل اجرای طرح
	

	ظرفيت اسمي
	شستشوي 52800 ماشين در سال

	مواد اوليه مصرفی عمده
	آب و مواد شوينده

	توان برق مصرفي
	20 کیلو وات 

	میزان آب مصرفی روزانه
	12 متر مکعب

	میزان اشتغال زایی
	42 نفر به طور مستقیم

	مساحت زمين طرح
	2000 متر مربع

	مساحت زيربناي طرح
	اداری و سایر
	750 متر مربع

	
	كارگاه
	400 متر مربع

	سرمايه گذاري ثابت
	4,762  میلیون ریال

	سرمايه گذاري در گردش
	1,800 میلیون ریال

	کل سرمايه گذاري
	6,562 میلیون ریال

	تسهيلات بلند مدت
	5,557  میلیون ریال

	نرخ بازده 
	37 درصد

	سود ويژه
	2,442 میلیون ریال

	بازده سرمايه گذاري
	2.69 سال

	درصد فروش در نقطه سر به سر
	49 درصد


مقدمه
احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :
1) تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه
2) نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد
3) شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر
4) مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها
5) شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن
این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در ایجاد کارواش را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.


1-1-معرفی طرح
دنياي کنوني با سرعت به سوي ايجاد کيفيتهاي برتر، قابليتهاي متنوع، سادگي و سهولت در سيستم هاي مختلف پيش مي‌رود. در چنين فضايي بويژه براي سازمانهاي عمومي، ارائه خدمات مناسب تر و توجه بيشتر به ارباب رجوع ضرورت پيدا مي کند، چرا که داور نهايي کيفيت خدمات عمومي ارباب رجوع است. در این طرح فضایی پیش بینی شده است تا علاوه بر خدمات کارواش ، خدمات جانبی از قبیل تعویض روغن و آپاراتی نیز به همشهریان عزیز ارائه می گردد. در این فضا امکاناتی همچون کافی شاپ ، رستوران و فروشگاه هایی پیش بینی شده است تا مراجعان بتوانند در وقتشان صرفه جویی نمایند، در فرصت پیش آماده در حین شستشوی خوردوی شان از سایر خدمات ارائه شده در محل استفاده نمایند و بدینوسیله در وقتشان صرفه جویی نمایند.


در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام
می دهیم :
3-1- شرايط عملياتي طرح
 شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

	ساعات فعال روزانه
	تعداد شیفت کاری
	تعداد روز کاری

	8
	2
	300


3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

با عنایت به واگذاری زمین از طرف شهرداری تهران ، هزینه زمین در برآورد های مالی محاسبه نمی گردد.

3-2-1- ساختمان سازی و محوطه سازی
· محوطه سازی
	رديف
	شرح
	مساحت (مترمربع)
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	خاكبرداري و تسطيح
	2,000
	150,000
	300

	2
	حصاركشي
	197
	650,000
	128

	3
	خيابان كشي و جدول كشي
	200
	350,000
	70

	4
	فضاي سبز 
	100
	180,000
	18

	 
	جمع كل 
	516


· ساختمان سازی
	رديف
	شرح
	مساحت (مترمربع)
	هزينه واحد (ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	سالن شستشو
	400
	2,500,000
	1,000

	2
	اداری
	40
	2,300,000
	92

	3
	نگهبانی
	20
	2,000,000
	40

	4
	کافی شاپ و فست فود
	50
	2,700,000
	135

	5
	رستوران سنتی
	150
	3,000,000
	450

	6
	فروشگاه های تجاری (10 واحد20 متری)
	400
	2,300,000
	920

	7
	تعویض روغنی
	50
	2,000,000
	100

	8
	آپاراتی
	40
	2,000,000
	80

	 
	جمع كل 
	1,150
	 
	2,817


3-2-2- تأسيسات و تجهيزات

بر آورد میزان برق و آب مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات اعلامی سازنده ماشین آلات و بهینه ترین حالت مصرف عمومی برق ( جهت روشنایی و تاسیسات جانبی ) صورت پذیرفته است . 

	رديف
	شرح
	مقدار
	واحد
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	برق رساني 
حق انشعاب و نصب ترانس
	20
	كيلووات
	19

	
	تابلو برق ، كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه
	 
	 
	67

	2
	آبرساني( حق انشعاب و لوله كشي و ... )
	1
	اینچ
	75

	 
	حق انشعاب و لوله کشی گاز
	 
	 
	15

	5
	تاسيسات گرمايش و سرمايشي
	 
	 
	30

	6
	فن هواكش
	3
	عدد
	6

	7
	امتياز خط تلفن ، نصب و سیم کشی
	2
	خط
	2

	8
	تجهيزات اطفاي حريق
	5
	عدد
	4

	9
	متفرقه
	 
	 
	5

	 
	جمع
	 
	 
	223


3-2-3- ماشین آلات و تجهیزات
قیمت تجهیزات براساس استعلام قیمت از تامین کنندگان داخلی در نظر گرفته شده است :
	رديف
	نام ماشين آلات و تجهيزات 
	واحد
	تعداد
	هزينه واحد
 (ريال)
	هزينه كل
 (ميليون ريال)

	1
	بوستر پمپ و مخزن آب (بابت شستشوی دستی)
	عدد
	10
	40,000,000
	400

	2
	تجهیزات آپاراتی
	ست
	1
	120,000,000
	120

	3
	تجهیزات تعویض روغن
	ست
	1
	100,000,000
	100

	4
	تجهیزات رستوران سنتی
	ست
	1
	80,000,000
	80

	5
	تجهیزات کافی شاپ و فست فود
	ست
	1
	60,000,000
	60

	6
	هزينه حمل به محل ، نصب و راه اندازي (معادل 2 درصد جمع تجهيزات)
	15

	 
	جمع كل  : 
	775


3-2-4- تجهيزات اداري و كارگاهي
	رديف
	شرح
	هزينه كل
 (ميليون ريال)

	1
	لوازم اداري
(ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن و سیستم امنیتی ...)
	40

	2
	لوازم آشپزخانه
	10

	3
	ابزار آلات كارگاهي 
	50

	 
	جمع كل 
	100


3-2-5- هزينه هاي قبل از بهره برداري
از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

	رديف
	شرح
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه
	20

	2
	اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها
	10

	3
	هزينه ثبت وام 
	28

	4
	هزینه کارشناسی بانک
	9

	5
	آموزش
	30

	6
	حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي
	12

	 
	جمع كل 
	109


3-3- هزينه هاي ثابت طرح
حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.
	رديف
	شرح
	هزينه كل
 (ميليون ريال)

	1
	زمين
	0

	2
	محوطه سازي و ساختمانها
	3,333

	3
	تاسيسات
	223

	4
	وسايط نقليه
	0

	5
	ماشين آلات و تجهيزات
	775

	6
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	100

	7
	هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (5 % جمع بالا)
	222

	8
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	109

	9
	جمع كل 
	4,762


3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح
جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

3-4-1- مواد اوليه 
برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است . 
	رديف
	شرح
	مصرف ساليانه
	واحد
	هزينه واحد ( ريال)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	ملزومات آپاراتی
	40,615
	خودرو
	105,000
	4,265

	2
	ملزومات تعویض روغنی
	40,615
	خودرو
	70,000
	2,843

	3
	مواد شوینده
	2,112
	kg
	38,000
	80

	 
	جمع كل 
	7,188


3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل
حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

* پرسنل غیر تولیدی
	رديف
	شرح
	تعداد
	 
	حقوق ماهيانه (ريال)
	حقوق ساليانه (ميليون ريال)

	1
	مدير طرح
	1
	 
	4,500,000
	54

	2
	كارمند مالي و اداري
	4
	 
	3,000,000
	144

	3
	مسئول رستوران و کافی شاپ
	1
	 
	3,000,000
	36

	4
	مسئول کاوراش و تعویض روغنی و آپاراتی
	1
	 
	3,000,000
	36

	5
	نیروی خدماتی
	3
	 
	2,700,000
	97

	6
	نگهبان و سرايدار
	2
	 
	2,700,000
	65

	 
	جمع كل 
	12
	 
	 
	432

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	302

	 
	جمع كل 
	734


* پرسنل تولیدی :

	رديف
	شرح
	تعداد
	 
	حقوق ماهيانه (ريال)
	حقوق ساليانه
(ميليون ريال)

	1
	كارگر ماهر
	10
	 
	3,000,000
	360

	2
	كارگر ساده
	20
	 
	2,700,000
	648

	 
	جمع كل 
	30
	 
	 
	1008

	 
	مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما 
	907

	 
	جمع كل 
	1915


3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

در يك واحد توليدي، علاوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت را ه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موجود نيز مورد نياز مي باشد. اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي شوند عبارتند از : برق، آب فرآيندي، آب خنك كننده  و گازوئیل. در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از اين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فرآيندي(مورد نياز تجهيزات توليدی) و جزء غير فرآيندي (مصارف تاسيساتی و عمومي) مشخص مي شود.
	رديف
	شرح
	واحد
	مصرف ساليانه
	هزينه واحد 
( ريال)
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	برق
	كيلووات ساعت
	201,600
	600
	121

	2
	آب
	مترمكعب
	3,840
	2,000
	8

	3
	ارتباطات
	---
	---
	---
	30

	 
	جمع كل 
	 
	159


* میزان بنزین مصرفی به ازای ماشین سواری روزی وانت روزی 12 لیتر در تعداد روز کاری این واحد در نظر گرفته شده است.

** میزان مصرف برق این واحد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

میزان برق مصرفی= کیلووات برق مصرفی*ساعت کاری*تعداد روز کاری*تعداد شیفت کاری* ضریب همزمانی

ضریب همزمان بر اساس تعداد شیفت و ثوابت موجود در بانک اطلاعاتی شرکت برق در نظر گرفته می شود.
*** میزان مصرف آب این واحد بر اساس فرمول زیر محاسبه شده است:

متر مکعب آب مصرفی فضای سبز= مساحت فضای سبز*1.5

متر مکعب آب مصرفی آشامیدنی و بهداشتی= (مجموع پرسنل تولیدی و غیر تولیدی) *15

متر مکعب آب مصرفی خط تولید: بر اساس مشخصات خط تولید

3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.
	رديف
	شرح
	ارزش دارايي
 (ميليون ريال)
	استهلاك
	تعمير و نگهداري

	
	
	
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)

	1
	محوطه سازي و ساختمانها
	3,333
	5
	167
	3
	100

	2
	تاسيسات و تجهيزات
	223
	10
	22
	7
	16

	3
	وسايط نقليه
	0
	10
	0
	7
	0

	4
	ماشين آلات و تجهيزات
	775
	10
	78
	7
	54

	5
	تجهيزات اداري و كارگاهي
	100
	5
	5
	3
	3

	6
	جمع
	 
	 
	271
	 
	173


3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح
در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

	رديف
	شرح
	هزينه كل 
(ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه 
	7,188

	2
	حقوق و دستمزد
	2,650

	3
	سوخت و انرژي
	159

	4
	تعمير و نگهداري
	173

	5
	استهلاك
	271

	6
	پيش بيني نشده ( 5%جمع رديف 1 الي 4)
	508

	7
	جمع كل 
	10,950


3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد
در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

	رديف
	شرح
	هزينه
 (ميليون ريال)
	هزينه ثابت
	هزينه متغير

	
	
	
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)
	درصد
	مبلغ (ميليون ريال)

	1
	مواد اوليه و بسته بندي
	7,188
	0
	0
	100
	7,188

	2
	حقوق و دستمزد كاركنان
	2,650
	70
	1,855
	30
	795

	3
	سوخت و انرژي
	159
	20
	32
	80
	128

	4
	تعمير و نگهداري
	173
	20
	35
	80
	138

	5
	هزينه اداري و فروش ( 1% فروش)
	148
	0
	0
	100
	148

	6
	بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت)
	10
	100
	10
	0
	0

	7
	پيش بيني نشده
	508
	35
	178
	65
	331

	8
	استهلاك
	271
	100
	271
	0
	0

	9
	سود تسهيلات
	606
	100
	606
	0
	0

	10
	جمع
	11,108
	 
	2,987
	 
	8,728


3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =60* ( 365 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =60*365 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

	رديف
	شرح
	مدت (روز)
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	هزینه دپوی مواد اوليه 
	60
	1,182

	2
	تنخواه گردان
	60
	618

	3
	جمع كل 
	1,800


3-7- جدول سرمايه گذاري
جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

	رديف
	شرح
	هزينه كل (ميليون ريال)

	1
	سرمايه گذاري ثابت
	4,653

	2
	هزينه هاي قبل از بهره برداري
	109

	3
	سرمايه درگردش
	1,800

	4
	جمع كل 
	6,562


3-8- هزینه تولید سالانه
کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

	شرح
	مبلغ کل

	مواد اوليه
	7,188

	انرژي و سوخت
	159

	هزينه پرسنلي
	2,650

	هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه
	444

	جمع كل :
	10,441


3-9- برآورد نحوه مشارکت

در جدول زیر بر اساس مصوبه هیات دولت در زمینه اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده در منطقه اجرای این طرح میزان مشارکت بانک 80% و میزان مشارکت سرمایه گذار 20% در نظر گرفته شده است.
	شرح هزینه
	درصدمشارکت
بانک
	 
	انجام شده بر طبق
 آخرین تراز شرکت
	هزینه 
باقی مانده
	جمع کل

	
	
	شرکت
	 بانک
	شرکت
	 بانک
	

	زمین
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	محوطه سازی
	85
	0
	0
	77
	439
	516

	ساختمان سازی
	90
	0
	0
	282
	2535
	2817

	ماشین آلات و تجهیزات تولید
	80
	0
	0
	155
	620
	775

	تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی
	80
	0
	0
	45
	178
	223

	ابزار و تجهیزات کارگاهی
	80
	0
	0
	10
	40
	50

	وسائط نقلیه
	80
	0
	0
	0
	0
	0

	ملزومات اداری
	80
	0
	0
	10
	40
	50

	هزینه های قبل از بهره برداری
	80
	0
	0
	22
	87
	109

	هزینه های پیش بینی نشده
	80
	0
	0
	44
	177
	222

	جمع هزینه های ثابت طرح :
	--
	0
	0
	645
	4117
	4762

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه ثابت)
	86
	0
	0
	14
	86
	100

	سرمایه در گردش
	80
	0
	0
	360
	1440
	1800

	جمع هزینه های سرمایه گذاری
	 
	0
	 
	1005
	5557
	6562

	درصد سهم الشرکه شرکت و بانک
 (در سرمایه کل)
	85
	0
	0
	15
	85
	100


3-10- پیش بینی فروش کالا

	رديف
	شرح
	تعداد در سال
	ارزش واحد (ريال)
	جمع كل (ميليون ريال)

	1
	شستشوی ماشین
	52,800
	60,000
	3,168

	2
	درآمد حاصله از تعویض روغن
	40,615
	100,000
	4,062

	3
	درآمد حاصله از آپاراتی
	40,615
	150,000
	6,092

	4
	درآمد حاصل از رستوران سنتی
	14,400
	30,000
	432

	5
	درآمد حاصل از فروشگاه ها
	20
	30,000,000
	600

	6
	درآمد حاصله از کافی شاپ
	48,000
	10,000
	480

	 
	جمع ظرفیت تولید :
	134031
	کل فروش :
	14,834


3-11- ساير محاسبات فني طرح
در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

	شرح
	واحد
	هزینه

	ميزان تسهيلات مالي
	ميليون ريال
	5,557

	حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي
	درصد در سال
	14

	دوران فرصت
	سال
	1

	دوران فروش اقساطي
	سال
	5

	
	
	

	حداكثر سود دوران فرصت :
	778

	كل مبلغ قابل تقسيط :
	6,335

	كل سود دوران فروش اقساطي :
	2,254

	متوسط سود سالانه پرداختي :
	606

	متوسط اصل وام ساليانه پرداختي :
	1,111


	متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	606
	606
	606
	606
	606

	
	
	
	
	

	متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري

	اول
	دوم
	سوم
	چهارم
	پنجم

	1,111
	1,111
	1,111
	1,111
	1,111


3-12- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

	سود و زيان ويژه
	نرخ بازدهي
سرمايه
	دوره بازگشت
سرمايه
	سرانه سرمايه گذاري
ثابت
	سرانه سرمايه گذاري
كل

	2,442
	0.37
	2.69
	113
	156


* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1
3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح

                                                                                                                                                                      * کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد
	جدول پیش بینی سود و زیان

	شرح
	سال اول
	سال دوم
	سال سوم
	سال چهارم
	سال پنجم

	میزان تولید
	93,822
	107,225
	120,628
	134,031
	134,031

	فروش خالص
	10,384
	11,867
	13,350
	14,834
	14,834

	هزینه های تولید:

	مواد اولیه
	5,032
	5,750
	6,469
	7,188
	7,188

	حقوق کارکنان تولید
	1,341
	1,532
	1,724
	1,915
	1,915

	انرژی مصرفی
	112
	128
	143
	159
	159

	نگهداری و تعمیرات
	121
	138
	156
	173
	173

	پیش بینی نشده تولید
	356
	407
	458
	508
	508

	استهلاک
	190
	217
	244
	271
	271

	جمع هزینه های تولید
	7,151
	8,172
	9,194
	10,215
	10,215

	تعدیل موجودی
	20
	20
	20
	20
	20

	قیمت تمام شده کالای فروش رفته
	7,131
	8,152
	9,174
	10,195
	10,195

	سود نا ویژه
	3,253
	3,715
	4,177
	4,638
	4,638

	هزینه های عملیاتی

	حقوق کارکنان اداری
	734
	734
	734
	734
	734

	هزینه های اداری و فروش
	10
	10
	10
	10
	10

	جمع هزینه های عملیاتی
	744
	744
	744
	744
	744

	سود عملیاتی
	2,509
	2,970
	3,432
	3,894
	3,894

	هزینه های غیر عملیاتی

	استهلاک قبل از بهره برداری
	22
	22
	22
	22
	22

	بیمه دارایی های ثابت
	10
	10
	10
	10
	10

	سود تسهیلات بانکی
	606
	606
	606
	606
	606

	جمع هزینه های غیر عملیاتی
	638
	638
	638
	638
	638

	سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات
	1,871
	2,333
	2,794
	3,256
	3,256

	مالیات
	468
	583
	699
	814
	814

	سود ویژه
	1,403
	1,749
	2,096
	2,442
	2,442

	سود سنواتی
	0
	1,403
	3,153
	5,248
	7,691

	سود نا ویژه به فروش
	0.22
	0.31
	0.31
	0.31
	0.31

	سود ویژه به فروش
	0.09
	0.15
	0.16
	0.16
	0.16

	سود پس از کسر اصل وام
	292
	638
	984
	1,331
	1,331


[image: image1.png]



فصل اول :





آشنایی با محصول








فصل دوم:





محاسبات مالی








PAGE  

25

