طرح توجیهی تالار عروسی

.

مجری : ..................................

پاییز 93

## فهرست

فهرست	3

خلاصه طرح	4

فصل اول : آشنایی با خدمات	5

1-1-  معرفی طرح	6

1-2- معرفی اجمالی خدمات این طرح	6

1-2-1- تالار پذيرايي	6

فصل دوم : محاسبات مالی	10

2-1- شرايط عملياتي طرح	12

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری	12

2-2-1- زمین محل اجرای طرح	12

2-2-2-  محوطه سازی و ساختمان سازی	12

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات	13

2-2-4- ماشین آلات و تجهیزات	14

2-2-5- وسایل حمل و نقل ، تجهيزات اداري و كارگاهي	15

2-2-6- هزينه هاي قبل از بهره برداري	16

2-3- هزينه هاي ثابت طرح	17

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح	19

2-4-1- مواد اولیه	19

2-4-2- برآوردحقوق و دستمزد پرسنل	20

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی	20

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري	21

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح	22

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير خدمات	23

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح	24

2-7- جدول سرمايه گذاري	24

2-8- هزینه خدمات سالانه	25

2-9- پیش بینی درآمد ارائه خدمات	26

2-10- نتیجه گیری	27

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | احداث تالار عروسی |
| --- | --- |
| توان برق مصرفي | 50 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 10 متر مکعب |
| میزان اشتغال زایی | 23 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 6,400 متر مربع |
| سرمايه گذاري در گردش | 1,853 میلیون ریال |
| سرمایه گذاری ثابت | 28,208 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 061,30 میلیون ریال |
| میزان تسهیلات بلند مدت | 9,201 میلیون ریال |
| نرخ بازده داخلی سرمایه (IRR) | 40 درصد |
| خالص ارزش فعلی کل سرمایه (NPV) | 18,592 میلیون ریال |

### فصل اول :

### آشنایی با خدمات

### 1-1-  معرفی طرح

هدف از اجرای این طرح احداث تالار عروسی شامل رستوران و کافی شاپ می باشد که در زمینی به مساحت 6,400 مترمربع می باشد.

### 1-2- معرفی اجمالی خدمات این طرح

### 1-2-1- تالار پذيرايي

لازم است در احداث تالار  به نکات زیر توجه شود.

الف) نوع پوشش ديوار آن مطابق با آئين نامه مقررات بهداشت محيط باشد.

ب) كف و شرايط آن مطابق با آئين نامه مقررات بهداشت محيط باشد.

ج) ارتفاع ديوار در سالن پذيرايي حداقل چهار متر در نظر گرفته شود.

د) تعداد سرويس بهداشتي به ازاء هر 25 صندلي يك دستگاه توالت و يك روشوئي و حداقل يك چشمه توالت فرنگي نيز در نظر گرفته شود.

مكان هايي براي سرو غذا ، ميوه ،   شيريني، بستني و نوشيدني ها در نظر گرفته شود.

آشپزخانه تالار: مطابق با ضوابط و معيارهاي فرم آئين نامه آشپزخانه باشد.

هـ) داراي پاركينگ مناسب باشد.

محل تهيه مقدماتي غذا و سرو آن متناسب با تعداد صندلي ها و ميزهاي پذيرايي باشد با حداقل زير بنا 80 متر مربع با ابزار و لوازم مورد نياز از جمله يخچال و فريزر و ظروف مورد نياز

ديوار، كف و ارتفاع آن مطابق با فرم آئين نامه آشپزخانه باشد.

اتاق رختكن ، توالت ، حمام، دستشويي كارگران مطابق با فرم آيين نامه احداث شده باشد.

محل سرو غذا و آبدارخانه

( تالار فاقد آشپزخانه):

حداقل مساحت 30 متر با در نظر گرفتن دستشوئي و آئينه و ميز و صندلي آرايش و تعدادي جالباسي- ديوار و كف مطابق با فرم آئين نامه سالن پذيرائي و از جنس قابل شستشو باشد.

قسمت سالن زنانه قبل از

ورودي به سالن داراي

اتاق رختكن و آرايش بانوان

حداقل 30 متر با رعايت تامين نور و تهويه مناسب

اتاق عقد براي بانوان

باقي موارد ساختماني و ابزار و لوازم كار و بهداشت فردي و محيطي مطابق با فرم آئين نامه بهداشت محيط دارا بودن و سيله حمل و نقل بهداشتي و مجوز دار براي جابجايي مواد خوردني ، آشاميدني الزامي است.

در صورتيكه مكان فاقد آشپزخانه باشد لازم است مسئوليت تهيه غذا و آدرس محل تهيه آن در تنظيم قرار داد با مشتري مشخص و درج گردد. مالك و متصدي موظف است محل هايي را كه قرار داد تهيه غذا و مواد خوردني دارد شناسايي و كتباً مراكز بهداشت اعلام نمايد.

شرايط سالن پذيرايي

1- وضعيت ساختماني آن مطابق با آئين نامه مقررات بهداشت محيط و ارتفاع سالن پذيرايي

2- عرضه و استعمال مواد دخاني در اماكن عمومي و تهيه و توزيع مواد غذايي بويژه در سفره خانه ممنوع است.

3- تعداد سرويس هاي بهداشتي به ازاء هر 25 صندلي (شش تخت چهار نفره) يك توالت و يك دستشويي و در نظر گرفتن يك دستگاه توالت فرنگي (زنانه و مردانه مجزا)

اصول اولیه طراحی و آشپزخانه طبق استاندارد

این اصول به ترتیب بر پایه توالی استفاده و تکرار استفاده استوارند. برای روشن تر شدن این موضوع شرح مختصری بر اصول جانمائی پانل ها را مرور میکنیم :

چهار اصل از اصول هشت گانه ای که در زیر می آیند در بسیاری از زمینه های طراحی عملی و کاربردی هستند :

1- اصل اهمیت : با اهمیت ترین جزء یا اجزاء ( از نظر ایمنی – کارآیی و ..) میبایست در بهترین و مناسب ترین محل قرار گیرد.

2- اصل تکرار استفاده : اجزائی که بیشترین کاربرد و استفاده را دارند میبایست در بهترین و مناسبترین محل قرار گیرند.

3- اصل نوع وظیفه : اجزائی که دارای وظیفه یکسان هستند میبایست در یک گروه و در کنار بکدیگر قرار گیرند.

4- اصل جانمائی استفاده : اجزائی که عموما به طور متوالی و پی در پی و بدنبال هم استفاده میشوند میبایست در یک گروه کنار یکدیگر قرار گیرند.

اصول چیدمان اجزای آشپزخانه

برای طراحی نحوه چیدمان سطوح کار توالی انجام کار در آشپزخانه معمولا به ترتیب زیر در نظر گرفته میشود:

1- ظرف شوئی              2-سطح اصلی کار             3- سطح خوراک پز ( اجاق گاز)     4- سایر سطوح

توجه کنید که برای فرد راست دست توالی کار از دست چپ به راست است.

این توالی نمیباست بوسیله گنجه های بلند درها یا راهروها به هم بخورد اما ضرورتی ندارد که همگی در یک راستا و خط مستقیم قرار گیرند.

ترکیب L یا U شکل نیز میتواند مناسب باشد. با در نظر گرفتن سطح کار اضافی در سمت چپ ظرف شوئی جانمائی پست کار در آشپزخانه کامل میشود.

یخچال یا سایر وسایل ذخیره و انبار مواد غذائی – ظرف شوئی و اجاق خوراک پزی که مکررا مورد استفاده قرار میگیرند " مثلث انجام کار " را تشکیل میدهند .

بنا به دلایل ایمنی اضلاع این مثلث نباید قطع شود به ویژه میان خط میان ظرف شوئی و اجاق خوراک پزی که بیش از هر وسیله دیگر ی در آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرند.

### فصل دوم :

### محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام می دهیم، محاسبات مالی با نرم افزار کامفار انجام شده که در فصل بعد محاسبات مالی کامفار پیوست شده است.

برنامه ریزی زمانی:

مدت زمان اجرای این پروژه 2 سال از 1/1/1393 و انتهای آن 29/12/1394 در نظر گرفته شده و همچنین فاز بهره برداری از پروژه به مدت 15 سال از 1/1/1395 لحاظ شده است.

همچنین ساختار برنامه ریزی زمانی طرح 2 دوره یک ساله در طول دوره ساخت طرح است.

مفروضات محاسبات مالی:

جهت برخی داده های متغییر از قبیل استهلاک محاسبات در سال مرجع (سال 1398) لحاظ شده است.

در پارامتر هاي بهاي تمام شده سهم هزينه متغير معادل مقادير ذيل فرض شده است: نيروي انساني 30%- سوخت وانرژي 80% - تعميرات ونگهداري 80% - مواد اوليه100% - هزینه های پیش بینی نشده 65% - بیمه سرمایه ثابت 0% - هزینه های اداری و فروش 100%

- راندمان پروژه:  سال 95 معادل 70%، سال 96 معادل 80%، سال 97 معادل 90% و از سال 98 به بعد معادل 100% ظرفیت

- مالیات بر درآمد 25%

- مدت زمان مشاركت 36 ماه از دی ماه 1393 تا دی ماه سال 1396  و  اولین بازپرداخت در تاریخ 30/10/1396 خواهد بود. بازپرداخت تسهيلات طي 60 قسط ماهانه طي پنج سال در نظر گرفته شده است . همچنین نرخ تسهیلات 21 درصد می باشد.

ضمنا سهم بانک از سرمایه در گردش به عنوان وام کوتاه مدت راسی در نظر گرفته شده است.

### 2-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 3 | 360 |

### 2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

### 2-2-1- زمین محل اجرای طرح

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 6,400 | 900,000 | 5,760 |
| جمع کل: |  | 5,760 |

### 2-2-2-  محوطه سازی و ساختمان سازی

:: محوطه سازی

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و تسطيح | 6,400 | 50,000 | 320 |
| 2 | دیوار کشی اطراف زمین و اجرای ورودی | 320 | 750,000 | 240 |
| 3 | خیابان کشی و اجرای جدول ها | 50 | 350,000 | 18 |
| 4 | روشنایی محوطه - اصله چراغ | 44 | 3,500,000 | 154 |
| 5 | اجرای آبنما و پیاده رو ها | 200 | 1,500,000 | 300 |
| 6 | اجرای پارکینگ | 880 | 250,000 | 220 |
| 7 | فضای سبز و باغچه ها | 100 | 150,000 | 15 |
|  | جمع كل |  |  | 1,267 |

:: ساختمان سازی

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن مراسم خانم ها | 620 | 7,500,000 | 4,650 |
| 2 | سالن مراسم آقایان | 425 | 7,500,000 | 3,188 |
| 3 | آشپزخانه تالار | 249 | 7,000,000 | 1,743 |
| 4 | سرویس بهداشتی | 55 | 7,000,000 | 382 |
| 5 | رختکن | 48 | 6,500,000 | 312 |
| 6 | تاسیسات | 59 | 6,000,000 | 354 |
| 7 | انبار تالار | 90 | 6,000,000 | 540 |
| 8 | سالن کافی شاپ و چای خانه | 276 | 7,500,000 | 2,070 |
| 9 | واحد مسکونی نگهبان | 63 | 6,500,000 | 410 |
| 10 | محل اسکان کارگرها | 63 | 6,500,000 | 410 |
| 11 | دفتر مدیریت | 63 | 6,500,000 | 410 |
| 12 | واحد مسکونی مدیریت | 63 | 6,500,000 | 410 |
| 13 | پارک بازی بچه ها | 90 | 1,500,000 | 135 |
| 14 | اتاق نگهبانی | 28 | 6,500,000 | 182 |
| جمع كل : |  |  |  | 15,193 |

### 2-2-3- تأسيسات و تجهيزات

| رديف | شرح | مقدار | واحد | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني (حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل كشي ) | 50 | کیلو وات | 117 |
|  | هزینه سیم کشی تاسیسات و ساختمان |  |  | 222 |
| 2 | آبرساني( حق انشعاب ) | 1 | اینچ | 105 |
|  | لوله کشی ساختمان ، پمپ ها ، شیرآلات و سایر ملحقات |  |  | 294 |
| 3 | گاز رسانی ( حق انشعاب و نصب کنتور) | 160 | متر مکعب | 100 |
|  | لوله کشی گاز و ملحقات آن |  |  | 150 |
| 4 | تاسيسات گرمايش و سرمايشي |  |  | 100 |
| 5 | فن هواكش | 10 | عدد | 40 |
| 6 | تجهيزات اطفاي حريق | 12 | عدد | 30 |
| 7 | متفرقه ( 2 درصد اقلام فوق) |  |  | 23 |
|  | جمع |  |  | 1,180 |

### 2-2-4- ماشین آلات و تجهیزات

| رديف | نام تجهيزات | مشخصات | تعداد | واحد | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات آشپزخانه | سرویس 20 پارچه چینی - مارک رویالتی | 15 | دست | 19,920,000 | 299 |
|  |  | لیوان طرح شهاب - ساخت شرکت زیباسازان -ایرانی | 25 | عدد | 200,750 | 5 |
|  |  | سس خوری - پینکو طرح چوب - ساخت شرکت زیباسازان - ایرانی | 25 | عدد | 134,500 | 3 |
|  |  | نمک پاش - بیضی شفاف - ساخت شرکت زیباسازان - ایرانی | 25 | عدد | 102,000 | 2.6 |
|  |  | قاشق استیل نگار | 15 | جین | 774,400 | 11.6 |
|  |  | قندان OPERA ت‍ر‌اش د‌ار | 15 | عدد | 357,500 | 5.4 |
|  |  | ک‍‍ارد وچ‍ن‍گ‍‍ال م‍ی‍وه خ‍ور‌ی ۱۲پ‍‍ارچ‍ه CFS012- ب‍ی‍م | 15 | جین | 1,365,000 | 20.5 |
|  |  | سفره پاک کن | 3 | عدد | 347,000 | 1.0 |
|  |  | جا دستمالی | 25 | عدد | 234,000 | 5.9 |
|  |  | سینی کوچک اک‍رل‍ی‍ک ک‍د۲۶۰۱ | 15 | عدد | 211,250 | 3.2 |
|  |  | زیر قابلمه ای طرح چوب - چینی | 5 | عدد | 65,000 | 0.3 |
|  |  | کتری استیل ساده | 6 | عدد | 552,500 | 3.3 |
|  |  | رومیزی | 25 | عدد | 162,500 | 4.1 |
|  |  | گلدان شیشه ای معمولی مارک لویدا | 25 | عدد | 526,500 | 13.2 |
|  |  | سینی استیل بزرگ | 5 | عدد | 487,500 | 2.4 |
|  |  | اجاق گاز (شعله وران پیشگامان 80*80 ) | 5 | دستگاه | 20,600,000 | 103 |
|  |  | گرمکن درجه دار (دیگ 4 منی) (شعله وران پیشگامان) | 2 | دستگاه | 29,250,000 | 59 |
|  |  | سرخ کن (شعله وران پیشگامان) - سایز بزرگ | 2 | دستگاه | 16,250,000 | 33 |
|  |  | هود - گالوانیزه با 2 فن مکنده - ابعاد دهنه 2*1.2 متر | 1 | دستگاه | 97,500,000 | 98 |
|  |  | قابلمه | 3 | سرویس | 32,500,000 | 98 |
|  |  | آبکش | 3 | سرویس | 6,500,000 | 19.5 |
|  |  | کف گیر | 3 | عدد | 650,000 | 2.0 |
|  |  | ملاقه بزرگ | 4 | عدد | 650,000 | 2.6 |
|  |  | ملاقه کوچک | 4 | عدد | 195,000 | 0.8 |
|  |  | قاشق | 3 | جین | 260,000 | 0.8 |
|  |  | جا ادویه ای | 10 | عدد | 162,500 | 1.6 |
|  |  | جا ظرفی - دو طبقه با قوطی آهنی لعاب خورده | 2 | عدد | 975,000 | 2.0 |
|  |  | کمد- (جهت نگهداری لباس و وسایل خورده ریز کار و ادویه جات) | 2 | دستگاه | 5,850,000 | 11.7 |
|  |  | تجهیزات سردخانه | 1 | سری | 150,000,000 | 150 |
|  |  | جعبه کمک های اولیه | 1 | دستگاه | 6,240,000 | 6.2 |
| 2 | تجهیزات نظافتی | جاروبرقی صنعتی | 4 | عدد | 16,000,000 | 64 |
|  |  | اسکرابر (شوینده، مکنده دو قلو) | 4 | عدد | 30,000,000 | 120 |
|  |  | سطل و تی شوی دستی | 20 | عدد | 5,000,000 | 100 |
|  |  | ترولی تی شوی دستی | 20 | عدد | 5,600,000 | 112 |
|  |  | سطل زباله | 40 | عدد | 1,500,000 | 60 |
| 3 | تجهیزات ظرف شویی | ظرفشویی (با ظرفیت 1200 بشقاب در ساعت) | 1 | عدد | 70,000,000 | 70 |
|  |  | شیر آب مخصوص ظرفشویی | 1 | عدد | 8,000,000 | 8 |
|  |  | ظرفشویی ریلی | 1 | عدد | 200,000,000 | 200 |
|  |  | انواع سبد ظرفشویی | 1 | عدد | 800,000 | 1 |
| 4 | تجهیزات سرو غذا | ترولی 3 طبقه گرد استیل | 1 | عدد | 11,000,000 | 11 |
|  |  | ترولی عمومی | 1 | عدد | 8,000,000 | 8 |
|  |  | کانتر گرم سیار (بیمارستانی) | 1 | عدد | 20,000,000 | 20 |
|  |  | ترولی 3 طبقه دور بسته | 1 | عدد | 16,000,000 | 16 |
|  |  | شف اینگ ریش مستطیل | 1 | عدد | 4,000,000 | 4 |
| 5 | تجهیزات سالن عروسی | صندلی | 800 | عدد | 500,000 | 400 |
|  |  | میز | 160 | عدد | 1,500,000 | 240 |
|  |  | سیستم صدا (آمپری فایر ، میکس ، باند ،سیم ) | 2 | سری | 210,000,000 | 420 |
|  |  | سیستم نور | 2 | سری | 80,000,000 | 160 |
|  |  | اجرای دکوراسیون داخلی (شیب بندی ، کفپوش ، دیوار و ... ) | 2 | سری | 300,000,000 | 600 |
| 6 | سایر | تجهیزات بازی کودکان | 1 | سری | 150,000,000 | 150 |
|  |  | پالت های نگهداری انبار | 20 | سری | 3,500,000 | 70 |
|  | جمع كل : |  |  |  |  | 3,800 |

### 2-2-5- وسایل حمل و نقل ، تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | وانت ( جهت تدارکات) | 1 | 150,000,000 | 150 |
|  | جمع کل : |  |  | 150 |

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میز | 2 | عدد | 4,500,000 | 9 |
| 2 | صندلی ساده | 4 | عدد | 1,200,000 | 4.8 |
| 3 | کامپیوتر | 2 | دستگاه | 22,500,000 | 45 |
| 4 | گوشی تلفن سانترال | 1 | دستگاه | 8,800,000 | 8.8 |
| 5 | لوازم تحریر | 2 | ست | 1,800,000 | 3.6 |
| 6 | میز عسلی | 1 | عدد | 1,800,000 | 1.8 |
| 7 | چاپگر hp | 1 | دستگاه | 4,500,000 | 4.5 |
| 8 | کپی | 1 | دستگاه | 66,000,000 | 66 |
| 9 | فاکس | 1 | دستگاه | 10,500,000 | 10.5 |
| 10 | کمد اداری | 1 | عدد | 8,400,000 | 8.4 |
| 11 | قفسه زونکن | 1 | عدد | 4,500,000 | 4.5 |
|  | جمع كل |  |  |  | 166.9 |

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداري (ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن و سیستم امنیتی ...) | 167 |
| 2 | ابزار آلات كارگاهي | 20 |
|  | جمع كل | 187 |

### 2-2-6- هزينه هاي قبل از بهره برداري

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 20 |
| 2 | اخذ مجوزها | 40 |
| 3 | هزینه حق ثبت قراردادها | 46 |
| 4 | هزینه کارشناسی طرح توسط بانک | 14 |
|  | جمع كل | 120 |

### 2-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح 5 درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده درنظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 5,760 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 16,460 |
| 3 | تاسيسات | 1,180 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 3,800 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 187 |
| 6 | وسایل نقلیه | 150 |
| 7 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا) | 551 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 120 |
|  | جمع كل | 28,208 |

| نحوه هزینه در سال های ساخت |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | 1393 | 1394 | کل سرمایه گذاری |
| 1 | زمين | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 2 | محوطه سازي | 760 | 507 | 1,267 |
| 3 | ساختمان ها | 6,077 | 9,116 | 15,193 |
| 4 | تاسيسات | 472 | 708 | 1,180 |
| 5 | وسايط نقليه | 0 | 150 | 150 |
| 6 | ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 3,800 | 3,800 |
| 7 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 0 | 187 | 187 |
| 8 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (5 % جمع بالا) | 0 | 551 | 551 |
| 9 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 0 | 120 | 120 |
|  | جمع كل | 13,069 | 15,139 | 28,208 |

| نحوه تامین منابع مالی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | بانک |  | شرکت |  |
|  |  | 1393 | 1394 | 1393 | 1394 |
| 1 | زمين | 0 | 0 | 5,760 | 0 |
| 2 | محوطه سازی | 380 | 253 | 380 | 253 |
| 3 | ساختمان سازی | 2,431 | 3,646 | 3,646 | 5,469 |
| 4 | تاسيسات | 236 | 354 | 236 | 354 |
| 5 | وسايط نقليه | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6 | ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 1,900 | 0 | 1,900 |
| 8 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 9 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % باقی مانده) | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 10 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 0 | 0 | 0 | 120 |
|  | جمع (سهم بانک وام بلند مدت) | 3,047 | 6,154 | 10,022 | 8,985 |
|  | سود دوران مشارکت | 0 | 0 | 160 | 1,933 |
|  | جمع کل به همراه سود دوران مشارکت | 3,047 | 6,154 | 10,182 | 10,918 |

### 2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

### 2-4-1- مواد اولیه

| رديف | شرح | مصرف ساليانه | واحد | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ملزومات رستورانی | 111,000 | برای هر نفر | 20,000 | 2,220 |
| 2 | ملزومات بهداشتی | 222000 | برای هر نفر | 8,000 | 1,776 |
| 3 | ملزومات کافی شاپ | 18,000 | برای هر نفر | 15,000 | 270 |
| 4 | برنج | 44,400 | کیلوگرم | 90,000 | 3,996 |
| 5 | گوشت | 5,550 | کیلوگرم | 350,000 | 1,943 |
| 6 | مرغ | 22,200 | کیلوگرم | 80,000 | 1,776 |
| 7 | روغن | 3,885 | کیلوگرم | 60,000 | 233 |
| 8 | نوشابه | 55,500 | عدد | 4,500 | 250 |
| 9 | ماست | 55,500 | عدد | 5,500 | 305 |
| 10 | دوغ | 55,500 | عدد | 6,500 | 361 |
| 11 | آب معدنی | 55,500 | عدد | 5,500 | 305 |
| 12 | سیب زمینی | 2,220 | کیلوگرم | 20,000 | 44 |
| 13 | ماهی | 3,600 | کیلوگرم | 150,000 | 540 |
| 14 | سبزیجات | 3,600 | کیلوگرم | 20,000 | 72 |
| 15 | میوه جات | 3,600 | کیلوگرم | 50,000 | 180 |
| 16 | مواد شوینده | 360 | سری | 100,000 | 36 |
| 17 | مواد شوینده | 384 | لیتر | 250,000 | 96 |
| 18 | سایر ملزومات | 111,000 | برای هر نفر | 12,000 | 1,332 |
|  | جمع كل |  |  |  | 15,735 |

### 2-4-2- برآوردحقوق و دستمزد پرسنل

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر مجتمع | 1 | 30,000,000 | 360 |
| 2 | کارکنان اداری | 3 | 12,000,000 | 432 |
| 3 | حسابدار | 1 | 20,000,000 | 240 |
| 4 | آشپز | 2 | 15,000,000 | 360 |
| 5 | کمک آشپز | 6 | 8,500,000 | 612 |
| 6 | خدمه مجموعه | 10 | 8,500,000 | 1,020 |
|  | جمع كل | 23 |  | 3,024 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 2,117 |
|  | جمع كل |  |  | 5,141 |

### 2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

در يك واحدخدماتی، علاوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت ارائه ، تاسيساتي جهت راه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موجود نيز مورد نياز مي باشد. اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتی نيز شناخته مي شوند عبارتند از : برق،آب فرآيندي،آب خنك كننده وگازوئیل  دراين قسمت، ميزان مصرف هريك از اين اجزاء مشخص مي شود.

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گاز | مترمكعب | 432,000 | 600 | 259 |
| 2 | برق | كيلووات ساعت | 302,400 | 700 | 212 |
| 3 | آب | مترمكعب | 3,600 | 2,000 | 7 |
| 4 | ارتباطات | --- | --- | --- | 100 |
|  | جمع كل |  |  |  | 578 |

### 2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

- استهلاک

| رديف | شرح | استهلاك |  | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | درصد | روش |  |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 7 | شتابدار نزولی | 1,412 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 10 | شتابدار نزولی |  |
| 3 | وسايط نقليه | 4 | خطی با توجه به ارزش قراضه |  |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 10 | خطی با توجه به ارزش قراضه |  |
| 5 | لوازم آزمایشگاهی | 4 | خطی با توجه به ارزش قراضه |  |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 10 | شتابدار نزولی |  |

استهلاک با استفاده از نرم افزار کامفار و در سال 1398 محاسبه شده است.

- تعمیر و نگهداری

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 16,460 | 2 | 329 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 1,180 | 7 | 59 |
| 3 | وسايط نقليه | 0 | 7 | 0 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 3,800 | 5 | 114 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 187 | 2 | 4 |
|  | جمع |  |  | 506 |

### 2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه های جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 15,735 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 5,141 |
| 3 | سوخت و انرژي | 578 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 506 |
| 5 | استهلاك | 1,412 |
| 6 | پيش بيني نشده ( 1%جمع رديف 1 الي 4) | 220 |
|  | جمع كل | 23,591 |

### 2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير خدمات

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر خدمات همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان ارائه خدمات دارند جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | هزینه های تولید | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  | جمع هزینه های ثابت و متغیر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | درصد | هزینه | درصد | هزینه |  |
| 1 | مواداوليه | 0 | 0 | 100 | 15,735 | 15,735 |
| 2 | حقوق و دستمزد تولیدی | 70 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | حقوق و دستمزد | 70 | 3,599 | 30 | 1,542 | 5,141 |
| 4 | انرژی | 20 | 116 | 80 | 462 | 578 |
| 5 | تعمیرات و نگهداری | 20 | 101 | 80 | 405 | 506 |
| 6 | متفرقه و پیش بینی نشده | 35 | 77 | 65 | 143 | 220 |
| 7 | بیمه | 100 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 8 | استهلاك | 100 | 1,412 | 0 | 0 | 1,412 |
|  | جمع كل |  | 5,361 |  | 18,287 | 23,648 |

### 2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

سرمایه در گردش از سال 1398 یکسان خواهد بود.

### 2-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 28,088 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 120 |
| 3 | سرمايه درگردش | 1,853 |
|  | جمع كل | 30,061 |

### 2-8- هزینه خدمات سالانه

هزینه در سال های مختلف:

### 2-9- پیش بینی درآمد ارائه خدمات

| رديف | شرح | مقدار | واحد | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن جشن | 250 | جلسه | 100,000,000 | 25,000 |
| 2 | فروش غذا رستوران و سرویس | 111,000 | نفر در سال | 150,000 | 16,650 |
| 3 | کافی شاپ و چایخانه | 18,000 | نفر در سال | 100,000 | 1,800 |
|  |  |  |  | کل فروش : | 43,450 |

قابل به ذکر است که، پیش بینی شده است که طرح مورد نظر سال 95 70%، سال 96 معادل 80%، سال 97 معادل 90%، سال 98 معادل 100% ظرفیت تولید نماید.

### 2-10- نتیجه گیری

با توجه به محاسبات به عمل آمده با استفاده از نرم افزار کامفار طرح پیش رو با دارا بودن نرخ بازده داخلی سرمایه (IRR) معادل 34% از توجیه پذیری خوبی بهره می برد و احداث این واحد مقرون به صرفه است.

برخی دیگر از شاخص های دیگر به شرح زیر می باشد:

- نرخ بازده داخلي  سرمايه گذاري(IRR ) : 	40%

- ارزش خالص فعلي سرمايه (NPV ) در 25%  مثبت بوده و معادل مبلغ 18,592 ميليون ريال مي باشد.

- ارزش خالص فعلي سرمايه سرمايه گذار (NPVE ) در 30% مثبت بوده و معادل 10,884 ميليون ريال.

- دوره بازگشت سرمایه عادی 4.8 سال

- حساسیت IRR

* نسبت های تفصیلی در ضمیمه محاسبات مالی توسط کامفار آمده است.