مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

ساخت دستگاههاي ATM خودپرداز (عابربانك) و  اسكناس شمار

مجری طرح

مشاور: شرکت بهبود صنعت مشاور پارسیان

تاریخ: زمستان 1393

فهرست مطالب

خلاصه طرح	5

مقدمه	6

فصل اول :	7

آشنایی با محصول	7

1-1- هدف از اجرای طرح	8

1-2- آشنایی با سرمایه گذارشركت	8

1-2-1- بينش و رسالت شركت	8

1-2-2- فعاليت شركت	9

1-2-3- ساختار سازماني شركت سپهران خوارزم	9

1-2-4- سرمايه شركت	10

1-3- آشنایی با محصول	11

ويرايش خودپرداز در زبانهای ديگر:	11

1-3-1- خودپردازهاي چگونه كار مي‌كنند	13

1-3-2- تاریخچه محصول	15

1-3-3- نسلهاي ATM:	17

1-3-3-2- نسل دوم (استاندارد سازي مفاهيم ATM)	18

1-3-3-3- نسل سوم (ATMهاي ماژولار)	18

1-3-3-4- نسل چهارم(ATMهاي PC-Base)	18

1-3-3-5- نسل پنجم (ATMهاي Web-Enabled):	19

1-4- نام و کد محصول (آیسیک)	20

1-5- کد تعرفه گمرکی محصول	21

1-6- استانداردها	21

1-7- عرضه و تقاضا	21

1-8- واردات و صادرات	26

1-11- برنامه زمانبندي اجراي طرح	27

فصل دوم :	30

آشنایی با فرآیند تولید	30

2-1- فرآيند تهيه و توليد قطعات	31

2-2- آشنایی با ماشین آلات تولید	33

فصل سوم :	35

محاسبات مالی	35

2-1- شرايط عملياتي طرح	37

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری	37

2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان	38

2-2-3- تأسيسات و تجهيزات	39

2-2-4- تجهیزات و وسایل مورد نیاز	40

2-2-5- وسايل نقليه درون منطقه ای	40

2-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي	41

2-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري	42

2-3- هزينه هاي ثابت طرح	42

2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح	44

2-4-1- مواد اولیه	44

2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل	44

2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی	45

2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري	46

2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح	47

2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد	47

2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح	48

2-7- جدول سرمايه گذاري	48

2-8- هزینه سالانه	49

2-9- قیمت فروش کالا	51

4-10- نتیجه گیری	51

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | تولید خودپرداز و پول شمار |
| --- | --- |
| توان برق مصرفي | 15 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 11 متر مکعب |
| میزان اشتغال زایی | 16 نفر به طور مستقیم |
| سرمايه گذاري در گردش | 7,863 میلیون ریال |
| سرمایه گذاری ثابت | 46,610 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 54,473 میلیون ریال |
| میزان تسهیلات | 28,257 میلیون ریال |
| نرخ بازده داخلی سرمایه (IRR) | 58 درصد |
| نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE) | 69 درصد |
| خالص ارزش فعلی سرمایه (NPV) در 25% | 64,467 میلیون ریال |
| خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام (NPVE) در 30% | 46,037 میلیون ریال |

## مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبهاقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی هامجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در تولید خودپرداز و اسکناس شمار را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

## فصل اول :

## آشنایی با محصول

## 1-1- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای این طرح احداث یک کارخانه تولید جهت تجهیزات خودپرداز و پول شمار در شهرك صنعتي سمنان است و همچنین ایجاد یک مجموعه پشتیبانی و خدمات پس از فروش در می باشد.

پیش بینی ظرفیت تولید برای محصولات فوق الذکر به شرح جدول زیر است:

| رديف | نام محصول | توليد روزانه | توليد ساليانه | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه عابربانك | 4 | 1000 | دستگاه |
| 2 | دستگاه اسكناس شمار | 28 | 7000 | دستگاه |

## 1-2- آشنایی با سرمایه گذارشركت

مديران شركت سپهران خوارزم از بدو ورود دستگاههاي پولشمار در سيستم بانك صادرات ايران (دوره مديرعامل وقت آقاي ولي اله سيف) در شركت بازرگاني صنعتي مركزي ايران متعلق به بانك صادرات در خصوص راه اندازي و تعميرات و پشتيباني دستگاههاي پولشمار مشغول بكار شده و در مورخ 19/5/1378 با ثبت شركت سپهران خوارزم در اداره ثبت شركتهاي استان تهران بطور مستقل مشغول به كار گرديدند و در حال حاضر طرف قرارداد و معامله با بانك صادرات استانهاي كرمان ، هرمزگان ، بوشهر ، خوزستان ، كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان ، ايلام ، كرمانشاه ، كردستان ، همدان ، زنجان ، قزوين ، خراسان جنوبي ، سمنان و بانك سپه در سراسر كشور و همچنين برخي از سازمانهاي خصوصي ميباشد.

## 1-2-1- بينش و رسالت شركت

در راستاي ارتقاي كيفيت دستگاههاي  پولشمار در جهت رضايت كاركنان شعب بانكهاي كشورو همچنين برابري با بعترين دستگاههاي روز دنيا و كسب دانش فني دستگاههاي مذكور، مديران شركت سپهران خوارزم از همان ابتداي تاسيس شركت مبادرت به رايزني با چندين شركت خارجي توليد كننده محصول مذكور نمودند كه نتيجه آن منجر به  اخذ نمايندگي محصولات و ليسانس توليد از شركت كلايمكس تايوان  گرديد و هدف شركت از اين اقدام حذف خلاء يك دستگاه ايده آل در صنعت سيستم بانكي كشور و بازار ايران مي باشد.   عليهذا شركت سپهران خوارزم  در راستاي ايجاد اشتغال ، توليد يكدستگاه ممتاز و كسب و توسعه دانش فني دستگاه مذكور در حال ايجاد و احداث يك واحد توليدي بوده تا علاوه بر تامين نياز بازار داخلي ، بازار كشورهاي همسايه را نيز به خود اختصاص دهد.

## 1-2-2- فعاليت شركت

شركت  سپهران خوارزم در زمينه توليد ، فروش و خدمات پس از فروش دستگاههاي پولشمار و طراحي و ساخت قطعات دستگاههاي ATM فعاليت مي نمايد.

## 1-2-3- ساختار سازماني شركت سپهران خوارزم

- بخش فني

بخش فني شركت از دو واحد طراحي و توليد ، خدمات و پشتيباني تشكيل مي شود كه وظايف آنها بشرح زير است :

وظايف بخش طراحي و توليد:

الف- بدست آوردن راهكارهاي فني روز دنيا در خصوص بهينه سازي طراحي و توليد.

ب- توليد سفارشات مطابق با رعايت اصول فني و كنترل كيفي در هرقسمتي از توليد.

ج- تست و آزمايش كليه قطعات مربوط به توليد قبل از بكارگيري در توليد محصول.

د- معدوم و خارج نمودن قطعات نامرغوب از خط توليد و ارائه گزارش به بخش اداري.

وظايف بخش پشتيباني :

الف- نصب و راه اندازي دستگاههاي توليد شده در شعب بانكها و غيره .

ب – ارائه سرويس و خدمات پس از فروش در زمانهاي مشخص.

ج- پاسخگويي به مشكلات احتمالي مشتركين در اسرع وقت.

- بخش آموزش

شركت در جهت ارتقاي دانش علمي و كاربردي (تئوري و تجربي) پرسنل در خصوص توليدات مذكور كلاسهايي را توسط مهندسين شركت كلايمكس تايوان در ايران ، در محل شركت برگزار نمود كه علاوه بر پرسنل شركت ، نمايندگان مستقر در برخي از استانها نسز در اين كلاسها شركت نمودند.

- بخش اداري

بخش اداري شامل امور مالي ، بازرگاني و فروش مي باشدكه تمامي فعاليتهاي مربوط به بازرگاني  اعم از ثبت سفارشات، گشايش اعتبار ، ترخيص كالا و بازاريابي و فروش توسط پرسنل اداري شركت انجام ميشود.

## 1-2-4- سرمايه شركت

شركت سپهران خوارزم (سهامي خاص ) تحت شماره ثبت 153562 به منظور تأسيس واحد توليدي در زمينه توليد و ساخت انواع دستگاههاي پولشمار و... به مركزيت تهران براي مدت نامحدود با سرمايه اوليه سيصد ميليون ريال منقسم به يكصد سهم با نام سه ميليون ريالي در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است.

اسامي مديران و سمت وميزان تحصيلات و سوابق فعاليت هريك از آنان بشرح زير است:

| رديف | نام و نام خانوادگي | سمت در شركت | مدرك تحصيلي | سوابق شغلي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آقاي نعمت فرخي | مديرعامل وعضو هيئت مديره | ديپلم اقتصاد | 8 سال سابق خريدو فروش ماشينهاي اداري |
| 2 | آقاي مجيد رهنما اسكي | رئيس هيئت مديره | ديپلم | = = = |
| 3 | آقاي سعيد رهنما اسكي | عضو هيئت مديره | ليسانس مديريت بازرگاني | = = = |

## 1-3- آشنایی با محصول

الف: خودپَرداز که گاه زودپرداز، عابر بانک و آنی بانک هم ناميده شده دستگاهی الکترونيکی است که به مشتريان بانک اين امکان را می‌دهد تا در هر زمان دلخواه به‌وسيله قرار دادن کارت خاصی در دستگاه و وارد کردن يک گذرواژه از حساب خود پول دريافت کرده يا تراز حساب بانکی خود را وارسی کنند بدون اينکه نياز به شمارشگر انسانی باشد. بسياری از خودپردازها نيز به امکان واريز پول يا چک، جابجايی پول ميان حساب‌های بانکی و حتی خريد تمبر را برای مشتريان فراهم می‌کنند. در ايران اغلب دستگاههای خود پرداز به شبکه شتاب متصل هستند. شبکه شتاب امکان برداشت و مشاهده موجودی را برای دارندگان کارتهای بانکهای عضو اين شبکه از همه خودپردازها فراهم می آورد. در ايران می‌توان از طريق دستگاههای خودپرداز اقدام به پرداخت قبض‌های خدمات عمومی نظير آب،برق و تلفن نمود.

## ويرايش خودپرداز در زبانهای ديگر:

- برای خودپرداز در زبانهای گوناگون واژه‌های گوناگونی بکار می‌رود که برخی از آنها در زير می‌آيد:

- انگليسی آمريکا: (Automated Teller Machine (ATM (معنی: بانکدار خودکار)

- در شرق آمريکا: MAC machine يا (MAC (Money Access Center (معنی: مرکز دسترسی به پول)

- انگليسی کانادا: (Automated Banking Machine (ABM (معنی: دستگاه خودکار بانکی)

- در برخی زبانهای اروپايی Bancomat يا Bankomat (دستگاه خودکار بانک)

- در اسپانيايی Cajero Automático (دستگاه خودکار نقد کردن)

- در انگلستان Cashpoint و Cashmachine (نقدگاه)

- آلمانی Geldautomat (معنی: دستگاه خودکارِ پول)

- در نروژ Minibank (معنی: بانک کوچک)

- در هلند Pin Automaat (معنی: دستگاه خودکار پول کشيدن)

- در سوئيس Postomat (معنی: دستگاه خودکار بانکی به نام سوئيس پست).

توليدکنندگان جهانی مشهور اين دستگاه عبارت‌اند از:

- ان سی آر

- ديبولد

- وينکور-نيکسدورف

- فوجيتسو

- هاتف

ب: با توجه به حجم بالاي پول در گردش، تقلبي بودن برخي از اسكناس‌ها و همچنين آلودگي بالاي اسكناس‌هاي رايج كشور كه بعضاً نيز به صورت نادرست از آن استفاده مي‌شود نياز به دستگاه‌هاي اسكناس شمار كه از دقت بالا و تشخيص اسكناس‌هاي تقلبي جهت شمارش اسكناس بصورت بهداشتي كاملاً باشد محسوس است واين دستگاه‌ها بغير از مؤسسات مالي كاربرد بالايي در ساير مراكز تجاري كه با پول نقد ارتباط دارند نيز مي‌باشد.

## 1-3-1- خودپردازهاي چگونه كار مي‌كنند

خودپرداز از قسمت‌های زير تشکيل شده است که نحوه کار هر قسمت به اختصار توضيح داده می‌شود:

- PC: يک کامپيوتر مرکزی که وظيفه هماهنگی و کنترل قسمت‌های مختلف خودپرداز را بر عهده دارد.تفاوت زيادی با کامپيوترهای خانگی ندارد.

- DISPENSER: يک دستگاه الکترومکانيکی است که همانند يک ربات وظيفه پرداخت پول به مشتری - براساس دستوری که از PC می‌گيرد- را  بر عهده دارد.

- DEPOSITOR:يک دستگاه الکترومکانيکی است که همانند يک ربات وظيفه دريافت پول از مشتری - براساس دستوری که از PC می گيرد- را بر عهده دارد.

- RECEIPT PRINTER: چاپگر رسيد مشتری که وظيفه ارائه رسيد به مشتری -بر اساس دستوری که از PC می گيرد- را برعهده دارد.

- JOURNAL PRINTER: چاپگر ژورنال که وظيفه ثبت وقايع، چاپ و نگهداری آن نزد خود برای استفاده کاربر بانک در موقع لزوم برعهده دارد. به عنوان مثال شماره کارت تمام مشتريانی که از خودپرداز استفاده کرده‌اند به همراه خدماتی که به آنها ارائه شده است اين چاپگر ثبت می کند و درصورتی که مغايرتی برای مشتری يا بانک بوجود آيد از طريق اين مستندات قابل پيگيری است.

- CARD READERدستگاه کارت خوان که قابليت خواندن کارت‌های مغناطيسی و هوشمند را دارد.کارت مشتری از طريق اين دستگاه دريافت و محتويات آن خوانده شده و جهت بررسی‌های بعدی از قبيل موجودی حساب به SERVER مرکزی ارسال می گردد.

- KEY PAD: صفحه کليدی که مشتری جهت وارد کردن رمز عبور و ديگر انتخاب‌ها از آن استفاده می‌کند.

- MONITOR : نمايشگری که برای راهنمايی و کمک به مشتری برای انتخاب صحيح خدمات درخواستی استفاده می‌شود.

خودپرداز همانند يک کامپيوتر درشبکه عمل کرده که PC مرکزی آن از طريق لينک‌های زمينی و ماهواره‌ای به SERVER (يا HOST) اصلی متصل می‌شود. در ضمن در برخی کشورها از جمله ايران يک شبکه بين بانکی(در ايران به اسم شتاب) وجود دارد که SERVER اصلی بانکهای مختلف از اين طريق به هم متصل می‌باشند تا مشتری يک بانک بتواند از خودپرداز بانکی ديگر استفاده کند. زمانی که مشتری کارت خود را وارد دستگاه می‌کند دستگاه کارت خوان محتويات آن را خوانده و به PC اصلی می‌فرستد. کامپيوتر مرکزی از مشتری رمز عبور را خواسته و پس از اينکه مشتری رمز عبور را وارد کرد کامپيوتر اصلی اطلاعات روی کارت و رمز عبور مشتری را جهت بررسی صحت از طريق لينک ارتباطی به SERVER اصلی می‌فرستد (در صورتی که کارت متعلق به بانکی ديگر باشد SERVER اطلاعات را به شبکه شتاب(بين بانکی) فرستاده و شتاب نيز براساس اطلاعات روی کارت آن را به SERVER بانک مربوطه می‌فرستد) سپس سرور اصلی شماره حساب و رمز عبور مشتری را بررسی کرده و صحت (يا عدم صحت)آن را به PC خودپرداز می‌فرستد، PC خودپرداز در صورت دريافت تائيديه از سرور اصلی از مشتری می‌خواهد تقاضای خود را (از قبيل دريافت پول، رسيد، انتقال وجه و ...)وارد کند سپس PC خودپرداز تقاضای مشتری را به سرور اصلی می‌فرستد در صورتی که مشتری تقاضای دریافت وجه کرده باشد سرور اصلی موجودی حساب مشتری را چک کرده در صورتی که مجاز به برداشت وجه مورد نظر باشد سرور اصلی اجازه ارائه پول به مشتری را به PC خودپرداز می‌دهد، PC خودپرداز نيز موجودی صندوق خود را بررسی کرده در صورتی که به اندازه درخواست مشتری پول داشته باشد دستور پرداخت وجه به مشتری را به  DISPENSER(پرداخت کننده) می‌دهد، DISPENSER نيز پس از شروع عمليات پرداخت پول به مشتری، صحت انجام عمليات فوق را به PC اصلی می‌فرستد، PC نيز صحت انجام عمليات فوق را به SERVER اصلی می‌فرستد تا سرور نيز عملياتهايی از قبيل کسرکردن وجه دريافتی از حساب مشتری را نيز انجام دهد(به علت سرعت بالای عمليات فوق قبل از اينکه مشتری وجه را دريافت کند از حسابش کم می شود به همين دليل اگر در بين راه برای پرداخت کننده مشکلی پيش بيايد از حساب مشتری کسر شده بدون اينکه پرداخت شده باشد) لازم به ذکر است که پروتکل ارتباطی بين خودپرداز و سرور اصلی پيش بينی هر نوع اتفاقی برای اطلاعات را کرده است و برای هر مشکلی راه کاری نيز انديشيده است.پس از اينکه سرور وجه را از حساب مشتری کم کرد، PC خودپرداز دستور ارائه کارت و رسيد به مشتری را می دهد و وقايع اتفاقی را نيز بر روی چاپگر ژورنال(JOURNAL PRINTER) چاپ می کند.

برگرفته از :  http://fa.wikipedia.org/wikS

## 1-3-2- تاریخچه محصول

اين روزها تقريباً 40 سال از خدمت‌گزاري اولين دستگاه خوپرداز (ATM) به بشر مي‌گذرد. دستگاهي كه به طور مسلم در آغاز نه ريخت و قواره‌اي اينچنين داشته و نه مكانيسمي امروزي، اما بي‌شك مهمترين انگيزه اختراع چنين ابزاري كاهش رودررويي با كارمند باجه‌نشين بوده است.

- سهولت  دستيابي به پول نقد آن هم بودن ارائه هرگونه مشخصات فردي و يا سؤال و جواب اضافي نيز شايد بهانه ديگري از اين دست بوده. (اگر چه امروزه به ويژه در كشور ما خرابي و كارايي اندك اين دستگاه گاهي اوقات مشتري را مجبور مي‌سازد كه دوباره راهي باجه‌هاي شلوغ شود.)

- بد نيست بدانيم كه انگيزه اوليه اختراع چنين دستگاهي كه بتوان به طور مستقيم از آن پول نقد دريافت كرد در حمام به مخترع آن الهام شد. جان شفرد بارون (John Shepherd – Barron) 82 ساله انگليسي نزديك به چهل سال پيش در سال 1967 موفق شد اولين دستگاه خودپرداز (ATM) را اختراع كند. او كه در زير دوش حمام بيشتر به ساخت دستگاه فكر مي‌كرد كه بتوان شكلات‌هاي كاكائويي را مستقيماً از آن تحويل گرفت سرانجام فكر خود را به اين معطوف داشت كه كاش بتوان دستگاهي ساخت كه آدمي پول خود را در انگلستان و يا سراسر دنيا از آن بيرون كشد. بارون با ساخت اين دستگاه خيلي زود توانست نظر مدير عامل بانك انگليسي Barclays را به خود جلب كند و بلافاصله قرارداد ساخت و نصب اولين مدلهاي اين خودپرداز را براي شعب بانك مذكور منعقد سازد. به اين ترتيب اولين خودپرداز جهان در شعبه بانك انگليسي Barclaysدر خيابان Enfield  واقع در شمال شهر لندن نصب شد، آن زمان شفرد بارون مشغول كار در شركت چاپ DelaRue بود. اولين كسي كه از اين دستگاه پول نقد بيرون كشيد از كاركنان اين شبكه تلويزيوني بود. وي reg varney نام داشت.

طرز كار اولين خودپردازها

براي كار با دستگاه‌هاي خودپرداز، كارت پلاستيكي به شيوه امروزي وجود نداشت در عوض در استفاده از ماشين خودپرداز ساخت شفرد بارون بايد از يك برگ چك كه با كربن 14 (نوعي ماده اشباع شده با مواد ملايم راديواكتيو) آغشته شده بود، بهره مي‌‌گرفت. دستگاه پس از شناسايي برگه چك عدد رمز مربوطه را تطبيق مي‌داد. بارون اگر چه تماس دست با اين چك‌ها را خالي از نگراني‌هاي بهداشتي نمي‌دانست اما معتقد بود كه يك فرد بايد 136 هزار از اين چك‌ها را بخورد تا تأثيري بر سلامتش داشته باشد.

اين ماشين در هر بار (تراكنش) حداكثر 10 پوند پول نقد مي‌پرداخت. در آغاز فعاليت اين خودپردازها خالي از اشكال نبود و با اعمال خرابكاري‌هايي نيز مواجه شد و حتي نمونه‌هاي بعدي كه در شهر زوريخ سوئيس كار گذاشته شد مشتريان را سر در گم مي‌ساخت. عمده ابزار كليدي در استفاده از اين دستگاه‌ها رمز عددي آن است. بارون كه روزي تلاش مي‌كرد يك كد 6 رقمي را (به ياد عدد شش رقمي پرسنلي خود در زمان خدمت نظام) در اين دستگاه‌ها طبقه‌بندي كند زماني كه موفق شد بيش از 4 رقم آن را به خاطر بياورد در كنار همسرش كارولين در سر ميز شامل بالاخره به يك عدد 4 رقمي رضايت داد.

غفلت از اولين‌ها

اغلب مردمي كه هر روزه از كنار شعبه بانك BARCLAYS در خيابان ENFIELD لندن گذر مي‌كنند توجهي به اين مكان ندارند. اگر چه يك پلاكارد در بيست و پنجمين ساگرد اين بهره‌برداري در آن محل نصب شد اما كمتر كسي به آن توجه مي‌كند. امروزه در سراسر جهان بيش از 6/1 ميليون دستگاه خودپرداز وجود دارد. شفرد بارون مي‌گويد زماني از اختراع خود به وجد آمده و اهميت جهاني آن را دريافته است كه بعدها همراه همسر خود در سفري به كشور تايلند كشاورزي را مشاهده مي‌كند كه از گاري خود پياده شده و از دستگاه (ATM) خودپرداز پول نقد دريافت مي‌كند.

## 1-3-3- نسلهاي ATM:

1-3-3-1- نسل اول (ATMهاي تك منظوره)

اولين نسل دستگاههاي ATM به ژانويه سال 1967 ميلادي زماني كه بانك BARCLAYS در كشور انگلستان اولين پرداخت كننده پول (Cash Dipenser) خود را با نام "BarclayCash " نصب كرد بر مي گردد دو روز بعد National Westminster Bankدستگاه ديگري افتتاح نمود و از اين زمان بود كه دنياي ATM به روي ما باز شد. اين دستگاههاي ATM اوليه بسيار با ATM هاي امروزي متفاوت بودند . جهت استفاده از اين ATMها، براي مشتريها يك شماره شناسايي شخصي توليد مي شد كه به همراه يك چك يا يك برگه اعتباري هنگام دريافت پول از ATM از آنها استفاده مي نمودند. در ابتدا مشتريها اين دستگاهها را به چشم يك وسيله دريافت پول در لحظات بسيار ضروري و خاص مي ديدند.

ATMهاي اين نسل كاملا به صورت Offline عمل مي نمودند يعني هيچگونه ارتباطي با مركز و كامپيوترهاي مركزي بانك نداشتند و فقط مستقيماً با شعبه متصل به آن ارتباط داشتند . از ديگر خصوصيات ATMهاي اين نسل اين بود كه عملكرد اين ماشينها محدود بود و فقط قابليت پرداخت پول به مشتري را داشتند و از ساير امكاناتي كه ATMهاي امروزي دارند بي بهره بودند. اين ATMهاي اوليه براساس تكنولوژيي كه براي شركت سازنده منحصر به فرد بود ساخته مي شدند. از اين رو به دليل عملكرد منحصرد به فرد اين دستگاهها كاملاً به عنوان يك كانال مستقل پرداخت پول ( جدا از عمليات بانكي كه در داخل شعبه در جريان بود و حساب شخص در داخل شعبه) عمل مي كردند.

## 1-3-3-2- نسل دوم (استاندارد سازي مفاهيم ATM)

نسل دوم ATMها از اواخر دهه 1970 ميلادي تا اوايل دهه 1980 توليد شدند. در اين نسل از ATMها پيشرفتهاي تكنيكي زيادي ايجاد شده بود كه از آن جمله مي توان به كم نمودن هزينه ها ، افزايش قابليت‌هاي كاربردي ATM و تعيين استاندارد ارتباطي و زيرساختهاي شبكه ATM ها اشاره نمود. اين استاندارد سازي بود كه مايه رشد شبكه هاي ATM محلي و ملي و طراحي نرم افزارهاي پرداخت الكترونيكي(e-payment) شبيه ACI Worldwide شد.

## 1-3-3-3- نسل سوم (ATMهاي ماژولار)

از اواسط دهه 1980 ميلادي نسل سوم ATMها پديدار شدند . هنگام عرضه اين ATMها ، پيشرفت چشمگيري در قابليت ارتقاء و پيكربندي دستگاههاي ATMبوجود آمد.

از منظر تكنيكي اين ATMها تفاوت خيلي زيادي با نسلهاي گذشته نداشتند و تنها به ATMهاي اين نسل قابليت ماژولار بودن اضافه گرديد بدين معني كه قابليت تغيير، ارتقاء و پيكربندي هر ماژول به صورت مجزا به راحتي قابل انجام گرديد.

## 1-3-3-4- نسل چهارم(ATMهاي PC-Base)

در اواخر دهه 1980 ميلادي نسل چهارم ATMها مبتني بر تكنولوژي PC(personal Computer) بوجود آمد. اين امكان سبب ايجاد قابليت استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته با قابليت انعطاف بالا شد و از اين زمان بود كه پايه هاي ساخت ATMها پيشرفته نهاده شد. در اين نسل از ATMها و نسل هاي بعد از آن كنترل مركزي تجهيزات و ماژولهاي داخلي دستگاه برعهده Embedded PC داخل دستگاه سپرده شد تا با استفاده از نرم افزارهاي كاربردي خود قابليتهاي جديدي را براي دستگاههاي ATM ايجاد نمايد.

## 1-3-3-5- نسل پنجم (ATMهاي Web-Enabled):

امروزه نسل جديد ATMها يعني نسل پنجم آنها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ATMها به موسسات مالي و اعتباري و بانكها اجازه توسعه قابليتها و كاربردها ATM را براي انجام تراكنشها ، فراتر از نمونه هاي سنتي مي دهند و نيز در اين نسل از پيشرفت به ATM ها اجازه داده شده است به طور كامل در تبادلات مالي و غيرمالي شريك شوند.

ATMهاي نسل پنجم به ATMهاي Web-Enabledنيز معروف هستند. بدين معني كه به كاربران اجازه داده مي شود با استفاده از دستگاه ATM كليه نيازهاي اينترنتي خود از قبيل مشاهده نتيجه مسابقات ورزشي ، منوي رستورانها ، فيلمهاي روي پرده سينماها و غيره را برآورده نمايند.

علاوه بر اين امكانات اطلاع رساني ، نسل جديد ATMها قابليت پرداخت غير از اسكناس را نيز دارند. به طور مثال اين ATMها قابليت پرداخت تمبر پستي ، كارت تلفن ، بليط محلهاي مختلف، ‌چكهاي مسافرتي ، كوپن ،‌برگه هاي آگهي و... را دارند.

همچنين دارندگان كارتهاي ATMهاي مذكور قابليت خريد و فروش اينترنتي را نيز با اين روش دارند.

اين قابليت ها به صورت نامحدود رو به افزايش و گسترش مي باشند.

براي درك صحيح از نحوه فروش بليط توسط يكدستگاه ATM نسل پنجم به يك مثال توجه فرمائيد: فرض كنيد يك مشتري براي انجام عمليات عادي دريافت پول به ATM مراجعه مي نمايد؛ در طول انجام تراكنش ، ATM به اينترنت متصل شده و يك كليپ ويدئويي را نمايش مي دهد و مثلاً ليست فيلمهاي روي پرده سينماهاي شهر را پخش مي نمايد. در پايان تراكنش دريافت پول به مشتري پيغام داده مي شود كه آيا مايل به خريد بليط فيلم مورد علاقه خود
 مي باشد يا خير؟ مشتري در ادامه ، فيلم مورد علاقه خود را انتخاب نموده و مبلغ بليط به صورت خودكار از حسابش كسر مي گردد و در انتها بليط توسط دستگاه به مشتري تحويل داده مي شود. اين امكان از ايستادن در صف سينما و ترس از تمام شدن بليط جلوگيري مي نمايد.

براي صادركنندگان بليط اين مزيت به مشتريانشان داده مي شود كه مي توانند از يك راه جديد بليط خود را تهيه نمايد بنابراين بهبود روشهاي سرويس دهي و در عين حال كاهش هزينه هاي داخلي با استفاده از بليطي كه به صورت الكترونيكي چاپ و حمل شده است حاصل مي گردد . اين مزايا بايد نسبت به هزينه كارمزدي كه توسط بانك صاحب ATM دريافت مي گردد سنگيني نمايد در عوض يك مزيت نيز براي صاحبان ATM وجود دارد و آن سرويس جديدي است كه توسط ATMهاي آنان ارائه مي شود . اين امر سبب ايجاد تفاوت بين ATM هاي مختلف در يك شهر يا منطقه مي گردد.

كل مطالب و مثالي كه در مورد فروش بليط مثلاً سينما از طريق دستگاههاي ATM ذكر شد در مورد فروش كوپن ، تمبر پستي ، بليطهاي مسافرتي و غيره نيز صدق مي كند.

اين مزايا در سايه استفاده از ATMهاي Web-Enabled ميسر مي گردد.

## 1-4- نام و کد محصول (آیسیک)

| ردیف | عنوان فارسی | عنوان لاتین | سریال کد | واحد سنجش | نام حوزه کاربری | کلمات مرتبط |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خودپرداخت | Automated teller machine (payment device) | 3000512428 | دستگاه | بانکداری | ای تی ام ATM MAC machine Money Access Center Automated Banking Machine خود پرداز عابر بانک |
| 2 | اسکناس شمار | Banknote counter | 3000512303 | دستگاه | بانکداری | پول شمار دستگاه شمارش پول دستگاه شمارش اسکناس bill counter |

## 1-5- کد تعرفه گمرکی محصول

| ردیف | عنوان فارسی | عنوان لاتین | کد تعرفه گمرکی | واحد سنجش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خودپرداخت | Automated teller machine (payment device) | 84729050 | دستگاه |
| 2 | اسکناس شمار | Banknote counter | 84729010 | دستگاه |

## 1-6- استانداردها

| شماره استاندارد | موضوع | سال چاپ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

## 1-7- عرضه و تقاضا

به استناد آمارهاي ارائه شده توسط وزارت صنعت معدن تجارت تا پايان دیماه سال 1393 واحدهای فعال به شرح زیر می باشد.

واحدهاي فعال در خصوص توليد و مونتاژ دستگاه‌هاي خود دريافت و پرداخت اتوماتيك بانكي

| نام واحد | محل استقرار | نام دستگاه | ظرفيت اسمي | واحد سنجش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ايران ارقام | تهران | طراحي مونتاژ دستگاه خودپرداز بانكي ا آ ا م | 3.000 | دستگاه |
| ايران نارافزار | تهران | دستگاه خودپرداز آ‌تي‌ام | 10.000 | دستگاه |
| پويا | قزوين | دستگاه خودپرداز و دريافت (سلف سرويس بانكي) دستگاه خود دريافت بانكي دستگاه خودپرداز (عابربانك) | 400 1200 2200 | دستگاه دستگاه دستگاه |
| خدمات انفورماتيك | قزوين | دستگاه خودپرداز ATM | 500 | دستگاه |
| داده ورزي فراديس البرز | قزوين | خودپرداز ATM | 3.500 | دستگاه |

همچنين 7 مورد پروانه بهره‌برداري به ظرفيت اسمي 84620 دستگاه انواع دستگاه اسكناس شمار بشرح جدول ذيل تحت كد ايسيك 30001353 توسط وزارت صنايع و معادن صادر شده است:

واحدهاي فعال در خصوص توليد و مونتاژ دستگاه‌هاي اسكناس شمار

| نام واحد | محل استقرار | نام دستگاه | ظرفيت اسمي | واحد سنجش |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| درين آوران | اردبيل | مونتاژ دستگاه اسكناس شمار | 6.000 | دستگاه |
| ايران نارافزار | تهران | دستگاه اسكناس شمار | 6.000 | دستگاه |
| پارا صنعت (رولپا) | تهران | اسكناس شمار روميزي و ايستاده | 12.000 | دستگاه |
| پارس حساب | تهران | دستگاه پول‌شمار | 9.000 | دستگاه |
| رايانه سفير خاورميانه | قزوين | اسكناس شمار (نام تجاري نيكيتا) | 15.000 | دستگاه |

در ابتداي اشتغال به كار واحدهاي داخلي در زمينه ساخت خودپردازها بيشتر بانكها با اين تصور كه دستگاه‌هاي خودپرداز ساخت ايران ممكن است با سيستم بانكي همخواني نداشته باشند از اين دستگاه‌ها استقبال چنداني نكرده بودند و اين در حالي بود كه دستگاه‌هاي خودپرداز ساخت داخل بغير از مزاياي قيمت (حدود 2.000 دلار كمتر از دستگاه‌هاي خودپرداز خارجي) از مزاياي بومي * بودن نيز برخوردارند.

* دستگاه‌هاي خودپرداز با توجه به اينكه بصورت الكترومكانيكي عمل مي‌كند از استهلاك نسبتاً بالايي برخوردار مي‌باشد و بومي بودن اين دستگاه‌ها موجب سهولت تعويض قطعات يدكي در قيمتهاي پايين و همچنين در زمان كوتاه مي‌باشد.

لذا با توجه به اين امر وزارت صنايع و معادن از طريق دفاع از فعالان بخش صنعت كه با عنايت به تعامل بين ارگان‌ها و نهادهاي ساير وزارتخانه‌ها بمظنور گسترش فكر و صنعت ايراني جهت كاهش تدريجي اين بي‌اعتمادي‌ها بوده است گامهايي برداشته است، بطوريكه مديركل صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن طي مصاحبه با رسانه‌هاي گروهي ضمن اعلام اينكه اين خودپردازها از تمام بانك‌هاي داخلي تأييديه فني و فيزيكي دريافت نموده‌اند و حدود 4 سال است كه در چند بانك داخل كشور از اين خودپردازها استفاده مي‌شود و با توجه به اينكه قابليت رقابت با ساير خودپردازهاي وارداتي را دارند اضافه مي‌نمايند براساس مصوبه‌اي كه در سال 1385 در وزارت صنايع به تصويب رسيده است مقرر گرديده در سال 1387 نيمي از خودپردازهاي بانك‌ها از توليدات داخلي استفاده نمايند كه بر اين اساس بانكها ابتدا بايد سفارش خود را اعلام كنند تا اين دستگاه‌ها به مرحله توليد انبوه برسد، همچنين در خصوص برآورد تقاضاي دستگاه‌هاي خودپرداز كه در سال 1385 انجام شده نتايج آن به شرح صفحه بعد بوده است.

طي اين بررسي‌ها توسط موسسه "تحقيقات بانكداري خرد" تعداد خودپردازهاي جهان تا سال 2007 بيش از يك‌ونيم ميليون دستگاه خواهد رسيد. در پايان امسال حدود يك و نيم ميليون دستگاه و در سال 2000 بيش از يك ميليون دستگاه وجود داشت و بيست سال قبل تعداد آنها به 200هزار دستگاه بالغ مي‌شد.

به عبارت ديگر در 6 سال اخير تعداد خودپردازهاي جهان حدود 50 درصد زيادتر شده است كه رشد خدمات مكانيزه بانكداري را بيان مي‌نمايد. طبق منابع متعبر جهاني تعداد خودپردازهاي كشورهاي پيشرفته جهان در سال 2004 به قرار زير بوده است:

با توجه به جدول فوق مي‌توان استنباط نمود كه در كشورهاي مورد بحث، بطور ميانگين به ازاي هر هزار نفر يك پايانه خودپرداز اختصاص داده شده است.

حال با عنايت به جمعيت كشور ايران كه حدود 70 ميليون نفر در نظر گرفته مي‌شود و با توجه به وضعيت جغرافيايي كشور، اگر حدود 60 درصد از اين جمعيت شهر نشين فرض شود و چنين در نظر بگيريم كه با توجه به تفاوت‌هاي موجود بين شهر و روستا سياست استفاده از پايانه خودپرداز صرفاً براي مناطق شهري مد نظر است، آنگاه مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه كشور ايران جهت همگام شدن با جهان به حدود 42 هزار خودپرداز نياز دارد.

مطلب فوق برگزيده مختصري از يك گزارش از توليدات اداره كل سازمان و تشكيلات و روش‌هاي بانك ملت بود.

و اين در حاليست كه در ايران به استناد آمار عملكرد استاني ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيك، درحالي كه تعداد دستگاههاي خودپرداز شبكه بانكي در سطح كشور از 9 هزار و 917 دستگاه در پايان اسفند 1386 به 10 هزار و 113 دستگاه در پايان ارديبهشت‌ماه 1387 افزايش يافته است كه تعداد تراكنش‌هاي انجام‌شده از طريق اين خودپرداز در فاصله‌زماني يادشده از 64 ميليون‌ و 830 هزار و 154 تراكنش به 61 ميليون و 632 هزار و 648 تراكنش كاهش* يافته‌ است و اين امر با توجه به گسترش پايانه‌هاي فروش (POS) و ساير امكانات الكترونيكي بوده است البته بايد در نظر داشت دستگاههاي خودپرداز بغير از پرداخت پول و جابجائي پول از طريق شبكه شتاب مبادرت به دريافت انواع قبوض آب‌بها، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه و ... نيز مي‌نمايند كه با توجه به عدم تمايل اخير بانكها از دريافت مستقيم اين قبوض قسمت بالايي از پرداخت اين هزينه‌ها به تدريج توسط اين دستگاهها مي‌بايست صورت گيرد (برآورد افزايش تقاضا) ضمن اينكه عامل گسترش و شناسائي فرهنگ بانكداري الكترونيكي وجود دستگاههاي خودپرداز بوده است كه در برخي از شهرستانهاي كشور نياز به مكانيزه‌كردن شعب فاقد اين دستگاهها به منظور گسترش بانكداري الكترونيك كماكان لازم به نظر مي‌رسد. ‌(مأخذ: آمار سايت اينترنتي بانكي http :// bank.ir )

همچنين در خصوص تقاضا براي ماشين اسكناس شمار در حال حاضر حدود 5/2 ميليون واحد صنفي پروانه‌دار و تقريباً به همين ميزان واحدهاي بودن پروانه در كشور اشتغال دارند و اين بغير از هزاران شعب بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي است كه به امر خدمات‌رساني اشتغال دارند و تقريباً تمامي آنها داراي دستگاه‌هاي اسكناس‌شمار با تعداد بالا مي‌باشند. لذا از آنجائيكه آماري در خصوص ميزان ساخت دستگاه‌هاي اسكناس‌شمار و همچنين ميزان واقعي واردات (با توجه به حجم بالاي قاچاق دستگاه‌هاي پرتابل وارداتي) در دست نيست، لذا چنانچه تنها ميزان واردات را طي سالهاي 83 الي 86 در نظر بگيريم ملاحظه مي‌شود كه نرخ رشد واردات طي اين سالها در حدود 3/53 درصد بوده است كه در نوع خود نرخ نسبتاً بالايي محسوب مي‌شود و نشان از اهميت اين دستگاه‌ها مي‌باشد.

*‌ البته بايد در نظر داشت چاپ اسكناس‌هاي پنجاه هزار ريالي يكي از عوامل كاهش تراكنش در كوتاه‌مدت بوده است (آمارهاي مربوط به ارديبهشت‌ماه مي‌باشد) ارائه خدمات متنوع نظير جابجائي پول بين‌بانكي، پرداخت قبوض مصرفي، شارژ سيم‌كارت موبايل و ساير خدمات بانكي كه بتدريج در حال فرهنگ‌سازي مي‌باشد بطور حتم موجب افزايش تقاضا بمنظور استفاده از اين دستگاهها خواهد شد.

## 1-8- واردات و صادرات

آمار واردات و صاردات بر طبق جدول زیر از پایگاه گمرک استخراج شده است:

1-9- برآورد نیاز بازار

1-10- نتيجه‌گيري

نياز به تجهيز شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري جهت نصب دستگاههاي خودپرداز در سالهاي آتي نيز به منظور برآورد تقاضا با توجه به بررسي‌هاي انجام‌شده كاملاً مشخص است و اين امر بدون شك در برنامه توسعه مؤسسات اعتباري با عنايت به فرهنگ‌سازي‌هاي انجام‌شده و اين بار بمنظور كسب درآمد از كارمزدهاي ارائه انواع خدمات (كه در حال حاضر بصورت يارانه‌اي و يا با كارمزد ناچيز بمنظور فرهنگ‌سازي عمل مي‌شده است) انجام خواهد شد و اصلح‌تر خواهد بود كه به منظور صرفه‌جويي ارزي ( با توجه به محدوديت‌هاي ارزي كشور و حمايت دستگاههاي دولتي) و همچنين اشتغالزايي خريد اين دستگاهها توسط بانكها و ... با توجه به ارائه خدمات بعد از فروش مناسب‌تر داخلي توسط سازندگان ايراني انجام گيرد ضمن اينكه بطور حتم صادرات اين دستگاهها با عنايت به اينكه بصورت كاملاً رقابتي نسبت به ساير سازندگان خارجي ساخته خواهد شد از پارامترهاي مهم توليد داخلي مي‌باشد و اين مسئله هم در خصوص دستگاههاي اسكناس‌شمار كه عموميت بيشتري دارد همچنان صادق است. لذا نهايتاً از آنجائيكه شركت سپهران خوارزم با تكيه بر توان علمي خود قصد توليد اين دستگاه‌ها را تحت ليسانس معتبر خارجي و بصورت كاملاً استاندارد دارد و بخصوص مديران اين شركت با توجه به سابقه حضور چندين ساله خود در واردات و فروش اين محصولات به بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و ... شناخت كافي را بازار محصول كسب نموده‌اند و سهم مناسبي را از بازار داخلي در اختيار دارند. اجراي طرح احداث واحد توليد دستگاههاي موضوع طرح از حاشيه امنيتي بالاتري را برخوردار نموده است بطوريكه مي‌توان با كمال صراحت توجيه‌پذيري طرح را از ديدگاه بازار پيش‌بيني نمود.

## 1-11- برنامه زمانبندي اجراي طرح

جهت اجراي طرح به طور هماهنگ، منظم و پيوسته ، لازم است در مورد هريك از عمليات اجرايي ماننده كسب مجوزهاي لازم و عقد قراردادها ،‌خريد و آماده سازي زمين ،‌عمليات ساختماني و محوطه سازي ، ‌سفارش ، خريد و حمل و نقل ماشين آلات ، نصب و راه اندازي ، تاسيسات ، ‌استخدام، و آموزش كاركنان، بهره برداري آزمايشي تأخيرهاي پيش بيني نشده و غيره،‌برنامه زمانبندي خاصي تهيه گردد. در تنظيم برنامه مذكور موارد ذيل مورد توجه قرار مي گيرد:

- پيش بيني مراحل سرمايه گذاري ،‌عملياتي اجرايي ،‌تعيين مدت زمان لازم جهت انجام آنها و توجه به تاريخهاي شروع و خاتمه كار در قراردادهاي منعقد شده .

- تعيين ترتيب عمليات نسبت به يكديگر.

- توجه به شرايط اقليمي محل اجراي طرح در انجام عمليات ساختماني و فصول كار.

- پيش بيني مشكلات اجرايي و اقدامات پيش گيري كننده لازم در برنامه زمان بندي اجراي طرح.

- پيش بيني زمان لازم جهت توليد و راه اندازي آزمايشي باتوجه به اخذ مجوزهاي لازم جهت توليد.

- پيش بيني زمان لازم جهت  تامين مواد اوليه طرح.

- زمان بهره برداري تجاري باتوجه به شرايط اقليمي محل اجراي طرح و تاثير آن بر تهيه مواد اوليه و توليد محصول.

فاز اول: در فاز اول پاره اي از فعاليت ها از قبيل مطالعات فني ،‌ اقتصادي و امكان سنجي تا مرحله انتخاب محل، انتخاب تكنولوژي ، فرايند عمليات ، جانمايي موقت ،‌مجري طرح ، مهندس مشاور و مديريت اجرا را به انضمام تهيه و تدوين پيش نويس قراردادهاي مربوطه و هدايت مذاكرات به همراه خواهد داشت.

فاز دوم: اين فاز از ديدگاه تخصصي تر برخوردار بوده و در بردارنده فعاليتهايي همچون مهندسي اساسي و طراحي فرايند ،‌تهيه مشخصات عمومي ماشين آلات ، جانمايي تجهيزات اصلي ، انتخاب ماشين آلات و تجهيزات اصلي كارگاههاي موردنياز وجانبي و موارد مشابه خواهد بود.

فاز سوم: دراين مرحله عمدتاً مراحل احرايي كار به عنوان محور اصلي پيگيري مي شود كه ميتوان از فعاليتهايي همچون تدارك مصالح و لوازم عمليات اجرايي ، انتخاب پيمانكار، سيويل و نصب ، عمليات سيويل كارخانه و نظارت بر آن ،‌تجهيزات اصلي و فرعي به همراه تعيين دستورالعمهاي نصب  و راه اندازي آزمايشي آنها و موارد مشابه ديگر نام برد.

فازچهارم: اين فاز را ميتوان فاز آماده سازي واحد جهت نصب تجهيزات قلمداد نمود. آموزشهاي بهره برداري ، طراحي  و تدوين سيستمهاي عملياتي كارخانه ،‌برنامه ريزي و كنترل توليد، تعميرات و نگهداري ، تجهيزات انعقاد قرارداد با دارندگان ماشين آلات خطوط توليد صورت خواهد پذيرفت.

فاز پنجم: اين مرحله با نصب و نظارت بر ارائه قالبها به توليدكنندگان و هماهنگي لازم جهت ورود اين قالبها در خطوط توليد آنها و آزمايشهاي بهره برداري درگير خواهد بود.

فاز ششم: در اين مرحله طرح به طور كامل به بهره برداري مي رسد.

احداث و راه اندازي و توسعهء هر واحد صنعتي نيازمند شناخت مباني تئوريك و ديدگاه هاي علمي متناسب با شرايط  اقتصادي  موجود جامعه به منظور نيل به اهداف توليد مي باشد. بررسي امكان احداث واحد (امكان سنجي)ايجاب مي كندكه پارامترهاي مختلف اقتصادي و صنعتي در يك طرح جامع توجيهي و تحقيقاتي مورد نظر قرار گيرد كه از آن جمله عبارتند از :

1) تعيين ميزان سرمايه گذاري طرح ، بررسي منابع سرمايه گذاري، امكان اخذ تسهيلات و راههاي جذب سرمايه .

2) نحوه تاْمين مواد اوليه ، تحقيقات در زمينه ماهيت مواد ، بررسي آلترناتيو هاي مختلف و 
مزيت هاي اقتصادي در انتخاب مواد.

3) شناخت فرآيند هاي مختلف توليد، بررسي سيستمها و تكنولوژي هاي موجود ، انتخاب تجهيزات و ماشين آلات برتر .

4) مطالعات در زمينه محل اجراي طرح از جهات مختصات جغرافيايي ، نحوه استقرار تاسيسات و ماشين آلات در زمينه كاربرد و استفاده بهينه از آن .

5) شناخت صحيح از مشخصات و ماهيت محصول و انطباق آن با استانداردهاي ملي و بين المللي به منظور ارتقاء كيفي محصول با نگاه به جايگاه و قابليت صادراتي آن.

اين بررسي ها مجموعا در راستاي نيل به هدف توسعه توليد ، افزايش كيفي محصولات و تحكيم و استمرار فعاليت توليدي و بهبود ساختار فني واحد احداث شده صورت مي گيرد.

برنامه زمان بندي اجراي 12 ماهه طرح

| شرح/ماه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| فاز اول |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فاز دوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فاز سوم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فازچهارم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فازپنجم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فازششم |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## فصل دوم :

## آشنایی با فرآیند تولید

## 2-1- فرآيند تهيه و توليد قطعات

- قطعات مكانيكي :

  - قطعاتي كه با ساخت قالبهاي گرم و سرد توليد مي شود:

پس از ساخت قالبهاي مورد نياز قالبهاي مذكور جهت توليد قطعات مورد نياز به كارخانه هاي مربوطه حمل ميگردند به عبارتي قالبهاي گرم به كارخانه هايي كه داراي دستگاههاي تزريق پوليمر مي باشند (شركت مجهز پلاستيك)و قالبهاي سرد به كارخانه هايي كه داراي دستگاههاي خم و پانچ CNC مي باشند حمل ميگردند كه پس از تست نمونه قطعات از هردونوع قالبها، قطعات مذكور در تعداد حداقل 1000 تايي سفارش داده مي شوند تا بتوان هزينه توليد قطعات را به حداقل رساند، قطعات پس از آماده شدن جهت توليد به كارخانه  شركت منتقل مي شوند.

2-1- قطعاتي كه با دستگاههايي كه تراش دقيق (CNC) توليد مي شوند:

اين سري از قطعات توسط كارگاهها يا كارخانه هايي كه مجهز به دستگاههاي فوق مي باشند توليد مي شوندو سفارش توليد اين قطعات نيز حداقل در تعداد 1000 تايي مي باشند كه پس از ساخت جهت استفاده در خط توليد به كارخانه منتقل مي شوند.

  - قطعاتي كه بصورت آماده از بازار تهيه مي شوند:

يكسري قطعات از قبيل پيچ و مهره ، انواع واشر ،چرخ دستگاه و .... بصورت آماده در بازار موجود ميباشند كه بر حسب نياز خط توليد ميتوان آنها را از بازار تهيه و به كارخانه منتقل نمود.

2- قطعات الكترونيكي:

1-2  قطعاتي كه با طراحي يا نمونه كالا توليد مي شوند:

در بخش الكترونيك بُردهاي مدارچاپي متاليزه (دو طرف)با ارائه PCB (نقشه بُرد) يا نمونه بُرد توسط دستگاههاي دقيق (بعنوان مثال :دستگاههاي شركت نوگام) در سفارش 1000 تايي آمده و جهت خط توليد به شركت منتقل مي شوند.

  - قطعاتي كه بصورت آماده ز بازار تهيه مي شوند:

در اين بخش يكسري قطعات مثل سيم ها (وايرها) ، فن‌،‌كليد پاور ، كابل و .... و همچنين قطعات الكترونيكي كه بر روي بُردها بكار مي روند از بازار تهيه و جهت توليد و مونتا‍ژ بُردهاي الكترونيك و دستگاه به محل كارخانه منتقل مي شوند .

شايان ذكر است كه در كنار اين قطعات ، قطعاتي نيز ثل CPU  و IC   بصورت خام ميباشند كه بايستي با صرف هزينه برنامه نويسي قطعه فوق پروگرام يا برنامه ريزي شود.

- قطعات فلزي

در اين بخش طراح و نقشه هاي آماده شده از قطعات فلزي مانند بدنه دستگاه به شركتهايي كه داراي دستگاههاي دقيق CNC ميباشند ( از جمله شركت سينا فلز ) ارائه ميگردد تا قطعات فلزي كه پكره دستگاه را تشكيل مي دهند ، توليدو ب شركت منتقل گردد.

- فرآيند توليد دستگاه

1-4 پس از آنكه كليه قطعات مكانيكي جهت توليد به شركت منتقل شدند به ترتيب خط توليد در كنار و روي هم چيده مان ميشوند كه پس از توليد بخش مكانيك و تست آن به خط تكميل منتقل ميگردند.

  - بُردهاي الكترونيك و قطعات مربوطه پس از قطعه چيني و توليد و تست جه سوار شدن بر روي دستگاه به خط تكميلي منتقل ميگردند.

3-4  سيم ها ( وايرها ) پس از انداز گيري ، برش ، نصب سر سيم بر روي آنها جهت تكميل شدن دستگاه  به خط تكميلي منتقل ميگردند.

4-4   بخشهاي مكانيك و الكترونيك و سيم كش هي دستگاه در واحد تكميلي برروي كيس دستگاه  قرار مي گيرند وپس از كنترل كيفي ، دستگاه بسته بندي و جهت فروش به انبار منتقل ميگردد.

شايان ذكر است همانطوري كه قبلا" توضيح داده شد تمامي قطعات قبل از بكارگيري  در خط توليد كنترل كيفي گرديده و قطعات معيوب عودت ميگردد تا نسبت به جايگزيني آن توسط شركت سازنده اقدام شود

## 2-2- آشنایی با ماشین آلات تولید

قطعات دستگاههاي پولشمار ATM به لحاظ دقت و حساسيتي كه دارند همتراز و همرديف  قطعات صنايع هواپيماسازي بوده و بر همين اساس بايد همه CNC باشد.

اساس اين ماشين آلات به شرح زير مي باشد:

1-	دستگاه تزريق از 195 تن تا 1000تن آلماني

2-	دستگاه تراش CNC آلمان

3-	دستگاه برش CNC و ليزري آلمان

4-	دستگاه پانچ CNC آلمان

5-	دستگاه خم CNC آلمان

6-	دستگاه فرز CNC آلمان

7-	دستگاههاي توليد بردهاي الكترونيكي تماماً CNC

در اين بخش به دليل قيمت بالاي دستگاهها و همچنين عدم توجيه خريد دستگاههاي موردنظر براي ظرفيت توليدي و همچنين ظرفيت خالي شركتهاي دارنده دستگاههاي فوق شركت تصميم گرفته تا نياز دستگاههاي خود را از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي دارنده دستگاههاي تامين نمايد تا طرح داراي توجيه باشد و به همين دليل شركت فقط اقدام به ساخت قالبهاي موردنياز دستگاههاي فوق الاشاره قرارداده و پس از دريافت محصولات خود قالبهاي آنها را نيز دريافت مي نمايد.

بخش ماشين آلات سبك و قالبها

متناسب با فرآيند توليد و روش انتخاب شده ماشين آلات ، دستگاهها و تجهيزات موردنياز انتخاب و استقرار مي يابند. این تجهیزات به شرح زیر هستند:

| رديف | نام دستگاه | تعداد |
| --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه اسيلوسكوپ | 1عدد |
| 2 | دستگاه خم و برش قطعات الكترونيكي تايواني | 1عدد |
| 3 | وان مخصوص قلع كاري بردهاي الكترونيكي ايراني | 1عدد |
| 4 | دلر سه نظام تك فار بوش آلمان با پايه | 1عدد |
| 5 | اره برقي ثابت ژاپني تك فاز | 1عدد |
| 6 | اره برقي تك فاز متحرك ژاپني | 1عدد |
| 7 | گيچ اندازه گيري و كيوم تايواني | 15عدد |
| 8 | ابزار كار كامل | 15ست |
| 9 | انواع قالب قطعات جاهاي مختلف دستگاه طبق پيش فاكتور هاي پيوست | _ |
| 10 | قالب پلاستوفوم جهت بسته بندي دستكاه تمام اتوماتيك آلمان | 90*140 |

## فصل سوم :

## محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام می دهیم، محاسبات مالی با نرم افزار کامفار انجام شده که در فصل بعد محاسبات مالی کامفار پیوست شده است.

برنامه ریزی زمانی:

مدت زمان اجرای این پروژه 2 سال از 1/1/1393 و انتهای آن 29/12/1394 در نظر گرفته شده و همچنین فاز بهره برداری از پروژه به مدت 15 سال از 1/1/1395 لحاظ شده است.

همچنین ساختار برنامه ریزی زمانی طرح 2 دوره یک ساله در طول دوره ساخت طرح است.

مفروضات محاسبات مالی:

جهت برخی داده های متغییر از قبیل استهلاک محاسبات در سال مرجع (سال 1398) لحاظ شده است.

در پارامتر هاي بهاي تمام شده سهم هزينه متغير معادل مقادير ذيل فرض شده است: نيروي انساني 30%- سوخت وانرژي 80% - تعميرات ونگهداري 80% - مواد اوليه100% - هزینه های پیش بینی نشده 65% - بیمه سرمایه ثابت 0% - هزینه های اداری و فروش 100%

- راندمان پروژه:  سال 95 معادل 70%، سال 96 معادل 80%، سال 97 معادل 90% و از سال 98 به بعد معادل 100% ظرفیت

- مالیات بر درآمد 25%

- مدت زمان مشاركت 12 ماه از فروردین ماه 1394 تا فروردین ماه سال 1395  و  اولین بازپرداخت در تاریخ 1/1/1395 خواهد بود. بازپرداخت تسهيلات طي 60 قسط ماهانه طي پنج سال در نظر گرفته شده است . همچنین نرخ تسهیلات 18 درصد می باشد.

## 2-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 275 |

## 2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم .

2-2-1- زمين محل اجراي طرح

میزان زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح بر اساس پیش بینی زیر بنای اجرای طرح و توسعه احتمالی بر آورد شده است .

قیمت زمین اجرای طرح بر اساس نرخ های محل طرح در نظر گرفته شده است :

| مکان زمین | متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | انجام شده | باقیمانده | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شهرک صنعتی سمنان | 7,477 | 500,000 | 3,739 | 0 | 3,739 |
| منطقه صنعتی خرمدشت | 500 | 1,000,000 | 0 | 500 | 500 |
| جمع کل : | 7,977 |  | 3,739 | 500 | 4,239 |

## 2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

- محوطه سازی :

| رديف | شرح | مساحت (مترمربع) | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خاكبرداري و کرسی چینی | 7,977 | 50,000 | 374 | 25 | 399 |
| 2 | دیوار کشی اطراف زمین | 719 | 450,000 | 303 | 20 | 323 |
| 3 | جدول كشي و اجرای کفپوش فضای باز | 160 | 500,000 | 0 | 80 | 80 |
| 4 | خیابان کشی و آسفالت محوطه | 638 | 250,000 | 0 | 160 | 160 |
| 5 | ایجاد فضای سبز و زیباسازی | 1,595 | 1,000,000 | 0 | 1,595 | 1,595 |
| 6 | اجرای نور پردازی و روشنایی | 40 | 4,500,000 | 0 | 180 | 180 |
|  | جمع كل |  |  | 677 | 2,060 | 2,737 |

- ساختمان سازی :

| رديف | شرح | مساحت | واحد | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سوله تولید | 648 | مترمربع | 6,000,000 | 972 | 2,916 | 3,888 |
| 2 | سوله انبار | 360 | مترمربع | 6,000,000 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| 3 | اداری و نگهبانی | 120 | مترمربع | 7,000,000 | 840 | 0 | 840 |
| 4 | واحد طراحی و فروش و خدمات پس از فروش | 600 | مترمربع | 7,000,000 | 0 | 4,200 | 4,200 |
| جمع کل: |  | 1,728 |  |  | 3,972 | 7,116 | 11,088 |

## 2-2-3- تأسيسات و تجهيزات

بر آورد میزان برق و آب مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات ساختمان و بهینه ترین حالت مصرف عمومی برق (جهت روشنایی و تاسیسات جانبی) صورت پذیرفته است . در نظر گرفتن مخزن سوخت جهت ذخیره سازی گازوئیل مصرفی واحد بنا به نیاز سنجی انجام شده صورت گرفته است .

| رديف | شرح | مقدار | واحد | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برق رساني (حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل كشي ) | 15 | کیلو وات | 105 | 0 | 105 |
|  | هزینه سیم کشی تاسیسات و ساختمان |  |  | 0 | 200 | 200 |
|  | هزینه روشنایی ، چراغ ها ، مهتابی ها ، کلید و پریز ، جعبه تقسیم و ... |  |  | 0 | 369 | 369 |
|  | موتور ژنراتور برق اضطراری به قدرت 100 کیلو وات | 1 | دستگاه | 0 | 900 | 900 |
| 2 | آبرساني( حق انشعاب و نصب کنتور ) | 0.75 | اینچ | 41 | 0 | 41 |
|  | لوله کشی ساختمان ، پمپ ها و سایر ملحقات |  |  | 0 | 66 | 66 |
|  | شیرآلات لازم | 350 | عدد | 0 | 25 | 25 |
| 3 | حق انشعاب و نصب کنتور گاز |  |  | 0 | 30 | 30 |
| 4 | لوله کشی گاز و ملحقات آن |  |  | 0 | 45 | 45 |
| 5 | تاسيسات گرمايش و سرمايشي | 1 | سری | 0 | 150 | 150 |
| 6 | کمپرسور 400 لیتری | 3 | دستگاه | 0 | 105 | 105 |
|  | لوله کشی هوای فشرده |  |  | 0 | 63 | 63 |
| 7 | فن هواكش | 5 | عدد | 0 | 20 | 20 |
| 8 | تجهيزات اطفاي و اعلام حريق | 1 | سری | 0 | 20 | 20 |
| 9 | متفرقه ( 1 درصد اقلام فوق) |  |  | 0 | 21 | 21 |
|  | جمع |  |  | 146 | 2,014 | 2,160 |

## 2-2-4- تجهیزات و وسایل مورد نیاز

| رديف | مشخصات | تعداد | واحد | هزينه واحد (ريال) | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه اسيلوسكوپ | 1 | دستگاه | 28,710,000 | 0 | 29 | 29 |
| 2 | دستگاه خم و برش قطعات الكترونيكي تايواني | 1 | دستگاه | 14,850,000 | 0 | 15 | 15 |
| 3 | وان مخصوص قلع كاري بردهاي الكترونيكي ايراني | 1 | دستگاه | 6,600,000 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | دلر سه نظام تك فار بوش آلمان با پايه | 1 | دستگاه | 5,610,000 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | اره برقي ثابت ژاپني تك فاز | 1 | دستگاه | 14,190,000 | 0 | 14 | 14 |
| 6 | اره برقي تك فاز متحرك ژاپني | 1 | دستگاه | 5,940,000 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | گيچ اندازه گيري و كيوم تايواني | 15 | دستگاه | 231,000 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | ابزار كار كامل | 15 | سری | 5,280,000 | 0 | 79 | 79 |
| 9 | انواع قالب قطعات جاهاي مختلف دستگاه | 1 | سری | 23,581,800,000 | 0 | 23,582 | 23,582 |
| 10 | قالب پلاستوفوم جهت بسته بندي دستكاه تمام اتوماتيك آلمان | 1 | سری | 151,800,000 | 0 | 152 | 152 |
| 11 | هزینه حمل تا محل ، نصب و راه اندازی (1 درصد قیمت) |  |  |  | 0 | 239 | 239 |
|  |  |  |  |  | 0 | 24,131 | 24,131 |

## 2-2-5- وسايل نقليه درون منطقه ای

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد (ريال) | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نیسان ( جهت تدارکات) | 1 | 180,000,000 | 0 | 180 | 180 |
| 2 | لیفتراک دستی | 1 | 120,000,000 | 0 | 120 | 120 |
|  | جمع کل : |  |  | 0 | 300 | 300 |

## 2-2-6- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | تعداد | واحد | هزینه واحد (ریال) | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | میز | 5 | عدد | 4,500,000 | 0 | 23 | 22.5 |
| 2 | وسایل دفتر مدیریت | 1 | ست | 25,000,000 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | کابین تلفن | 2 | عدد | 5,000,000 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | صندلی ساده | 4 | عدد | 1,200,000 | 0 | 5 | 4.8 |
| 5 | کامپیوتر | 3 | دستگاه | 22,500,000 | 0 | 68 | 67.5 |
| 6 | لوازم تحریر | 3 | ست | 1,800,000 | 0 | 5 | 5.4 |
| 7 | میز کنفرانس 12 نفره | 1 | عدد | 24,000,000 | 0 | 24 | 24 |
| 8 | میز عسلی | 2 | عدد | 1,800,000 | 0 | 4 | 3.6 |
| 9 | صندلی | 12 | عدد | 2,250,000 | 0 | 27 | 27 |
| 10 | چاپگر hp | 2 | دستگاه | 4,500,000 | 0 | 9 | 9 |
| 11 | کپی | 1 | دستگاه | 66,000,000 | 0 | 66 | 66 |
| 12 | فاکس | 2 | دستگاه | 7,000,000 | 0 | 14 | 14 |
| 13 | کمد اداری | 2 | عدد | 8,400,000 | 0 | 17 | 16.8 |
| 14 | تجهیزات آشپزخانه | 2 | سری | 5,000,000 | 0 | 10 | 10 |
| 15 | قفسه زونکن | 2 | عدد | 4,500,000 | 0 | 9 | 9 |
|  | جمع كل |  |  |  | 0 | 315 | 315 |

| رديف | شرح | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | لوازم اداري | 0 | 315 | 315 |
| 2 | ابزار آلات كارگاهي | 0 | 20 | 20 |
|  | جمع كل | 0 | 335 | 335 |

## 2-2-7- هزينه هاي قبل از بهره برداري

| رديف | شرح | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه | 100 | 0 | 100 |
| 2 | اخذ مجوزها و پروانه | 50 | 0 | 50 |
| 3 | هزینه حق ثبت قراردادها | 0 | 256 | 256 |
| 4 | هزینه کارشناسی طرح توسط بانک | 0 | 77 | 77 |
| 5 | مدیریت طرح | 0 | 50 | 50 |
| 6 | آموزش | 0 | 80 | 80 |
| 7 | حقوق و دستمزد در دوره سازندگي | 0 | 108 | 108 |
|  | جمع كل | 150 | 571 | 721 |

## 2-3- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح 2 درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | انجام شده | باقیمانده | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 3,739 | 500 | 4,239 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 4,649 | 9,176 | 13,825 |
| 3 | تاسيسات | 146 | 2,014 | 2,160 |
| 4 | وسايط نقليه | 0 | 300 | 300 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 24,131 | 24,131 |
| 6 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 0 | 335 | 335 |
| 7 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % جمع بالا) | 171 | 729 | 900 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 150 | 571 | 721 |
|  | جمع كل | 8,854 | 37,756 | 46,610 |

| نحوه هزینه در سال های ساخت |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | 1393 | 1394 | کل سرمایه گذاری |
| 1 | زمين | 3,739 | 500 | 4,239 |
| 2 | محوطه سازي | 677 | 2,060 | 2,737 |
| 3 | ساختمان ها | 3,972 | 7,116 | 11,088 |
| 4 | تاسيسات | 146 | 2,014 | 2,160 |
| 5 | وسايط نقليه | 0 | 300 | 300 |
| 6 | ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 24,131 | 24,131 |
| 7 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 0 | 335 | 335 |
| 8 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده | 171 | 729 | 900 |
| 9 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 150 | 571 | 721 |
|  | جمع كل | 8,854 | 37,756 | 46,610 |

| نحوه تامین منابع مالی |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح | بانک |  | شرکت |  |
|  |  | 1393 | 1394 | 1393 | 1394 |
| 1 | زمين | 0 | 0 | 3,739 | 500 |
| 2 | محوطه سازی | 0 | 1,648 | 677 | 412 |
| 3 | ساختمان سازی | 0 | 5,693 | 3,972 | 1,423 |
| 4 | تاسيسات | 0 | 1,611 | 146 | 403 |
| 5 | وسايط نقليه | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 6 | ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 19,305 | 0 | 4,826 |
| 8 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 9 | هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده (2 % باقی مانده) | 0 | 0 | 171 | 729 |
| 10 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 0 | 0 | 150 | 571 |
|  | جمع (سهم بانک وام بلند مدت) | 0 | 28,257 | 8,854 | 9,499 |
|  | سود دوران مشارکت | 0 | 0 | 0 | 5,087 |
|  | جمع کل به همراه سود دوران مشارکت | 0 | 28,257 | 8,854 | 14,586 |

## 2-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

## 2-4-1- مواد اولیه

| رديف | شرح | مصرف ساليانه | واحد | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | قطعات منفصله خودپرداز | 7,000 | سری | 30,000,000 | 210,000 |
| 2 | قطعات منفصله اسكناس شمار | 1000 | سری | 38,150,000 | 38,150 |
| 3 | ملزومات بسته بندی خودپرداز | 7,000 | سری | 200,000 | 1,400 |
| 4 | ملزومات بسته بندی اسکناس شمار | 1,000 | سری | 80,000 | 80 |
|  | جمع كل |  |  |  | 249,630 |

## 2-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل اداری و خدماتی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل اداری 70% و خدماتی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

- پرسنل غیر تولیدی

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مديرعامل | 1 | 30,000,000 | 360 |
| 2 | مدير فروش | 1 | 15,000,000 | 180 |
| 3 | مديراداري ومالي | 2 | 15,000,000 | 360 |
| 4 | كارمند حسابداري و دفتري | 2 | 10,000,000 | 240 |
| 5 | نگهباني و خدمات | 1 | 8,000,000 | 96 |
|  | جمع كل | 7 |  | 1,236 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 865 |
|  | جمع كل |  |  | 2,101 |

- پرسنل تولیدی

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدير توليد و برنامه ريزي | 1 | 20,000,000 | 240 |
| 2 | مهندس سخت افزار | 2 | 15,000,000 | 360 |
| 3 | مهندس نرم افزار | 2 | 15,000,000 | 360 |
| 4 | تكنسين و مونتاژ دستگاهها | 12 | 10,000,000 | 1,440 |
| 5 | تكنسينهاي نصب و راه اندازي | 2 | 10,000,000 | 240 |
|  | جمع كل | 19 |  | 2,640 |
|  | مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  | 2,376 |
|  | جمع كل |  |  | 5,016 |

## 2-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

| رديف | شرح | واحد | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | گاز | مترمكعب | 30,000 | 600 | 18 |
| 2 | بنزين | ليتر | 5,400 | 8,000 | 43 |
| 3 | برق | كيلووات ساعت | 26,400 | 700 | 18 |
| 4 | آب | مترمكعب | 3,000 | 3,500 | 11 |
| 5 | روغن واسكازين | ليتر | 1,000 | 15,000 | 15 |
| 6 | ارتباطات | --- | --- | --- | 120 |
|  | جمع كل |  |  |  | 225 |

## 2-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

- استهلاک

| رديف | شرح | استهلاك |  | هزینه کل (میلیون ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | درصد | روش |  |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 7 | شتابدار نزولی | 3,385 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 10 | شتابدار نزولی |  |
| 3 | وسايط نقليه | 4 | خطی با توجه به ارزش قراضه |  |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 10 | خطی با توجه به ارزش قراضه |  |
| 5 | لوازم آزمایشگاهی | 4 | خطی با توجه به ارزش قراضه |  |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 10 | شتابدار نزولی |  |

استهلاک با استفاده از نرم افزار کامفار و در سال 1398 محاسبه شده است.

- تعمیر و نگهداری

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 13,825 | 2 | 277 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 2,160 | 7 | 108 |
| 3 | وسايط نقليه | 300 | 7 | 15 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 24,131 | 5 | 724 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 335 | 2 | 7 |
|  | جمع |  |  | 1,130 |

## 2-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اوليه | 249,630 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 7,117 |
| 3 | سوخت و انرژي | 225 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 1,130 |
| 5 | استهلاك | 3,385 |
| 6 | پيش بيني نشده ( 1%جمع رديف 1 الي 4) | 2,581 |
|  | جمع كل | 264,069 |

## 2-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | هزینه های تولید | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  | جمع هزینه های ثابت و متغیر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | درصد | هزینه | درصد | هزینه |  |
| 1 | مواداوليه | 0 | 0 | 100 | 249,630 | 249,630 |
| 2 | حقوق و دستمزد تولیدی | 70 | 3,511 | 30 | 1,505 | 5,016 |
| 3 | حقوق و دستمزد غیر تولیدی | 70 | 1,471 | 30 | 630 | 2,101 |
| 4 | انرژی | 20 | 45 | 80 | 180 | 225 |
| 5 | تعمیرات و نگهداری | 20 | 226 | 80 | 904 | 1,130 |
| 6 | متفرقه و پیش بینی نشده | 35 | 903 | 65 | 1,678 | 2,581 |
| 7 | بیمه | 100 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 8 | استهلاك | 100 | 3,385 | 0 | 0 | 3,385 |
| جمع كل |  |  | 9,635 |  | 254,527 | 264,162 |

## 2-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

سرمایه در گردش طرح با استفاده از نرم افزار کامفار محاسبه شده است.

سرمایه در گردش از سال 1398 یکسان خواهد بود.

## 2-7- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 45,889 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 721 |
| 3 | سرمايه درگردش | 7,863 |
|  | جمع كل | 54,473 |

## 2-8- هزینه سالانه

هزینه در سال های مختلف:

## 2-9- قیمت فروش کالا

| رديف | شرح | تعداد در سال | واحد | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خودپرداز | 7,000 | دستگاه | 38,000,000 | 266,000 |
| 2 | اسکناس شمار | 1,000 | دستگاه | 46,000,000 | 46,000 |
|  |  | 8,000 |  | کل فروش : | 312,000 |

قابل به ذکر است که، پیش بینی شده است که طرح مورد نظر سال 95 70%، سال 96 معادل 80%، سال 97 معادل 90%، سال 98 معادل 100% ظرفیت تولید نماید.

## 4-10- نتیجه گیری

با توجه به محاسبات به عمل آمده با استفاده از نرم افزار کامفار طرح پیش رو با دارا بودن نرخ بازده داخلی سرمایه (IRR) معادل 58% از توجیه پذیری خوبی بهره می برد و احداث این واحد مقرون به صرفه است.

برخی دیگر از شاخص های دیگر به شرح زیر می باشد:

- نرخ بازده داخلي  سرمايه گذاري(IRR ) : 		58%

- ارزش خالص فعلي سرمايه (NPV ) در 25%  مثبت بوده و معادل مبلغ 63,467 ميليون ريال مي باشد.

- ارزش خالص فعلي سرمايه سرمايه گذار (NPVE ) در 30% مثبت بوده و معادل 43,037 ميليون ريال.

- دوره بازگشت سرمایه عادی 3.8 سال

- حساسیت IRR

* نسبت های تفصیلی در ضمیمه محاسبات مالی توسط کامفار آمده است.